Інформація про результати роботи

адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради за 10 місяців 2017 року

Корабельний район  - один з чотирьох адміністративних районів міста Миколаєва. Загальна площа району становить близько 60,6 квадратних кілометрів. За офіційними даними обласного статистичного управління  в Миколаївській області чисельність наявного населення Корабельного району  – 77,4 тис. чол.

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради у своїй діяльності, керуючись Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування  протягом 2017 року здійснювала свою діяльність у відповідності до Положення про адміністрацію Корабельного району, затвердженого рішенням Миколаївської  міської ради від  23.02.2017 № 16/32 та регламентом роботи  адміністрації району.

З метою ефективного управління, сприяння забезпеченню  збалансованого, соціально – економічного  розвитку територіальної громади та вирішення нагальних питань громадян, адміністрація району протягом  2017 року проводила роботу по виконанню міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, а саме:

- Програма розвитку  місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016 – 2018 роки;

- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015 -2018 роки

- Програма реформування та розвитку житлово – комунального господарства  м. Миколаєва на 2015 -2019 роки;

- Комплексна програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки;

- Комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки;

- Комплексна програма «Фізична культура і спорт» на 2016-2018 роки;

- Комплексна програма «Молодь» на 2016-2018 роки;

- Міська  комплексна Програма «Сприяння оборонної та мобілізаційної готовності м. Миколаєва» на 2013 -2017 роки;

- Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території  м. Миколаєва  на  2017 – 2019 роки;

- Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки;

- Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту  м. Миколаєва на 2017– 2019 роки;

- Програма правової освіти  населення в м. Миколаєві;

- Положення про застосування антикорупційних завдань та заходів  Миколаївської міської ради на 2017 -2018 роки.

Адміністрація Корабельного району за 10 місяців 2017 року

отримала фінансування з місцевого бюджету на суму -  39 909,600 тис. грн.

У сфері  житлово-комунального господарства

Звіт про виконання запланованих робіт

тис. грн.

| № п/п | Вид робіт | План на 2017 рік | Освоєно станом на 19.10.17 | Залишок, який буде освоєно до 01.01.2018 | Обсяг виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт дитячих майданчиків | 381,922 | 381,922 | 0 | 2 об’єкти |
| 2. | Капітальний ремонт дитячих ігрових, спортивних майданчиків | 2105,0 | 1572,26406 | 532,7 | 2 об. виконані., 2 об. у роботі |
| 3. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 974,478 | 972,7048 | 1,773 | 5 об’єктів / 2150 кв. м |
| 4. | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 7934,46 | 7934,45943 | 0 | 8 об. / 7742 кв. м |
| 5. | Придбання малоцінних товарів | 110,0 | 109,99508 | 0 | 12 лав, 2 бензопили 10 тримерів |
| 6. | Механізоване прибирання магістральних доріг та тротуарів | 900,0 | 839,59359 | 60,4 | 4 маг. дороги / 1746 км |
| 7. | Ручне прибирання доріг та місць загального користування | 500,0 | 429,07383 | 70,9 | 270,9 тис. кв. м |
| 8. | Вивіз опалого листя, гілок дерев | 350,0 | 224,52582 | 125,5 | 3664 куб. м |
| 9. | Покіс газонів | 339,953 | 339,90108 | 0,052 | 376799 кв. м |
| 10. | Знесення , кронування та санітарна обрізка дерев | 487,402 | 394,96621 | 92,5 | 352 од. |
| 11. | Ліквідація несанкціонованих звалищ | 327,6 | 301,75364 | 25,8 | 3154 куб. м |
| 12. | Санітарне очищення територій (Обрій) | 195,0 | 146,3168 | 48,7 | 232044 кв. м |
| 13. | Поточний ремонт тротуарів | 1304,74 | 1304,71232 | 0,03 | 9 об. /2400 кв. м |
| 14. | Поточний ремонт дренажних споруд | 352,445 | 338,3824 | 14,1 | 6 об’єктів |
| 15. | Поточний ремонт контейнерних майданчиків | 350,0 | 262,45408 | 87,5 | 11 об’єктів |
| 16. | Поточний ремонт МАФ | 200,0 | 199,99581 | 0 | 139 од. |
| 17 | Поточний ремонт каналізації (пров. Зимний) | 116,0 | 115,99903 | 0 | 1 об. /115 п.м. |
| 18. | Капітальний ремонт тротуарів | 2970,0 | 2821,84935 | 148,2 | 7 об./4060 кв. м |
| 19. | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | 270,0 | 153,3737 | 116,6 | 3 об’єкта в роботі |
| 20 | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 1435,0 | 1295,62064 | 139,4 | 19 об. / 252 світлоточок |
| 21. | Підбір та кремація трупів тварин | 115,0 | 91,11596 | 23,9 | 135 од. |
| 22. | Знесення самовільно встановлених МАФ | 80,0 | 54,52124 | 25,5 | 33 од. |
| 23. | Поточний ремонт доріг | 1170,0 | 1169,67343 | 0,3 | 10 об./ 4239 кв.м |
| 24. | Капітальний ремонт доріг | 12994,616 | 12944,22347 | 50,4 | 14 об/24495 кв.м |
| 25. | Спортивне містечко «Корабельний» (КП «Капітальне будівництво») | 283,1 | 283,14474 | 0 | завершення об’єкту |
| 26. | Будівництво каналізації у мкр Широка Балка (КП «Капітальне будівництво») | 400,0 | 0 | 400 | у роботі (розробка ПКД) |
| 27. | Будівництво спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» | 200,0 | 199,91032 | 0,09 | завершення об’єкту |
| 28. | Будівництво водогону по вул. Відродження (проектні роботи) | 72,4 | 0 | 72,4 | у стадії розробки ПКД |
| 29. | Отримання сертифікатів (2 об’єкти) | 15,5 | 0 | 15,5 |  |
|  | Разом: | 36936,616 | 34882,45 (94 %) | 2054,2 |  |

У сфері організаційно – правових питань та

забезпечення реалізації власних повноважень

У рамках виконання  підпрограми «Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування» Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016- 2018 роки

(рішення  міської ради від 04.01.2013 № 27/9 з 01.04.2016р. на 2016-2018 роки)

| Заходи | тис. грн.. |
| --- | --- |
| Утримання адміністративної будівлі |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі | 465,255 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерна техніка) | 100,0 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 214,579 |
| Придбання господарчих товарів | 33,67 |
| оплата послуг з прибирання приміщень адмінбудівлі,охорона приміщення, вивіз сміття | 289,250 |
| Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| оплата послуг зв’язку (стаціонарні телефони) | 27,479 |
| супроводження програми «Бюджет міста» | 4,2 |
| техобслуговування комп’ютерної техніки та заправка картриджів | 8,475 |
| придбання канцелярських товарів | 93,829 |
| Транспортне обслуговування |
| страхування автотранспорту, медогляд водіїв перед початком робочого дня, придбання бензину для 3-х легкових автомобілів | 165,698 |
| Оплата праці працівників адміністрації Корабельного району |
| Оплатат праці і нарахування на заробітну плату | 3606,123 |
| РАЗОМ | 5008,558 |

У рамках виконання комплексної програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки» (рішення міської ради від 11.10.2012 № 21/7)

| Заходи | тис. грн. |
| --- | --- |
| Заходи забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, та системи оповіщення збору та відправки.(закупка канцелярських товарів) | 19,7 |

Забезпечення  відкритості діяльності  адміністрації Корабельного району  Миколаївської міської ради

У рамках виконання Програми розвитку місцевого самоврядування міста Миколаєва на 2016- 2018 роки

(рішення міської ради від 05.04.2016 № 4/13)

| Захід | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |
| --- | --- |
|  | Усього з міського бюджету, тис.грн. |
| Публікації, Оголошення | Висвітлення діяльності адміністрації Корабельного району м. Миколаєва в газеті «Вечерний Николаев» | 20,33 |
| Інформаційні сюжети, Спец репортаж, спец випуск «Ми -миколаївці» | Послуги щодо виробництва телевізійних програм, виготовлення та розміщення в ефірі КП ТРК «Март» інформаційних сюжетів про діяльність адміністрації Корабельного району м. Миколаєва | 36,0 |
| Інформаційні матеріали | Оплата послуг з утримання офіційного веб-сайту адміністрації Корабельного району у мережі Інтернет | 6,24 |

Адміністративна комісія при адміністрації Корабельного району за 10 місяців 2017 року провела 37 засідань, на яких було розглянуто 160 справ про адміністративне правопорушення. Всього надійшло 189 справ.

Відповідно до ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення адмінкомісія розглядає справи про правопорушення, що передбачені 34-ма статтями. Станом на 01.11.2017 року  були розглянуті справи за 7-ма статтями, з них найбільш “актуальні” такі статті:

1.Стаття 152. Порушення правил благоустрою територій міст та інших

населених пунктів;

2.Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і

жилими приміщеннями

Накладено штрафів на 151 особу на загальну суму 42177 грн. За зазначений період стягнуто штрафів на суму 6035 грн. Закрито 9 справ. Надіслано на примусове виконання до Корабельного відділу ДВС 69 постанов.

За вказаний період працівниками відділу координації торгівлі, підприємництва та оборонної й мобілізаційної роботи організована та проведена певна робота:

Щотижнево проводились рейди по припиненню несанкціонованої торгівлі на території Корабельного району. Було проведено 56 рейдів. Складено 216 протоколів про адміністративне правопорушення, а саме:  за ст. 152 – 72, ст.159 - 4; ст. 164 ч.1,2 - 2; ст.160 ч.1.ч.2 - 66, ст.178 – 76 .

Демонтовано 17 незаконно встановлених тимчасових споруд та 28 рекламних конструкцій. Виділено з міського бюджету на демонтаж  - 80 тис. грн., використано – 54,5 тис. грн. бюджетних коштів. На розгляді комісії з питань упорядкування розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва знаходиться ще 18 самовільно встановлених тимчасових споруд.

Реалізація єдиної політики громади району у сфері соціального захисту   інтересів  сім’ї, дітей, молоді та реалізації гендерної й культурної політики здійснюються у відповідності до  Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Комплексної програми “Молодь” на 2016-2018 роки, Комплексної програми “Культура на 2016-2018 рр.”, Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 рр.

В адміністрації   району станом на 01.11.2017 на обліку:

| Багатодітні сім’ї | 369 (1213 дітей) |
| --- | --- |
| Багатодітні матері, які мають Почесне звання України «МАТИ - ГЕРОЇНЯ» | 29 |

В адміністрації району створено та постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей. Створено Реєстр з видачі посвідчень «Батьків багатодітної сім’ї», «Дитина з багатодітної сім’ї». За звітний період видано 34 посвідчень «Батьків багатодітної сім’ї» та 124 посвідчення  - «Дитина з багатодітної сім’ї».

У літній період 2017 року було оздоровлено 263 дитини Корабельного району,  які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  за рахунок міського  та обласного бюджетів: с. Рибаківка "Маяк", ПДЗОВ "Дельфін", м. Очаків, «Динамо», м. Київ «Артек».

А саме:

| Діти сироти | 9 |
| --- | --- |
| Діти з багатодітної сім'ї | 106 |
| Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи | 8 |
| Діти позбавлені батьківського піклування | 12 |
| Діти, батьки є учасниками АТО | 18 |
| Діти з прийомної сім'ї | 1 |
| Діти, зареєстровані як внутрішньо-переміщені | 10 |
| Талановиті та обдаровані діти | 65 |
| Діти з малозабезпеченої сім'ї | 25 |
| Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу | 6 |
| Діти - інваліди | 2 |
| Діти, які перебувають на диспансерному обліку | 1 |

За 10 місяців 2017 року до відділу з гуманітарних питань адміністрації району надійшло 114 повідомлень з питань жорстокого поводження з дітьми та з дорослими. Відвідано 114  сімей за місцем проживання, підтверджено 28 фактів психологічного насилля над дорослими. Не підтверджено фактів насилля –  86.

Не залишається поза увагою розвиток культурного і духовного рівня мешканців Корабельного району. До державних та офіційних свят проведено  заходів:

- з питань сім'ї – 1 захід, заплановано та освоєно– 5 500 грн.;

- з питань у справах жінок – 1 захід, заплановано та освоєно– 5 500 грн.;

- з культурно-освітніх питань – 9 заходів, заплановано – 54 100 грн, освоєно – 27 900,00 грн,  залишок – 26200,00 грн;

- з питань молоді – 5 заходів, заплановано – 48564,00 грн, освоєно – 21064,00 грн, залишок – 27500,00 грн.

Всього  станом на 01.11.2017 року використано 59 964 грн. бюджетних коштів. На кошти, що залишились,  планується закупівля новорічних подарунків для пільгової категорії дітей.

У сфері  вирішення соціальних питань

У рамках виконання  Комплексної Програми «Соціальний захист» на 2017 – 2019 роки   (рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/10)  станом на 01.11.2017  надано адресної грошової допомоги на лікування 151-му громадянину  на загальну суму 82 500 грн., 49 осіб отримали допомогу на поховання на загальну суму 29 400 грн.

__________________________________