v-ks-009

Про внесення змін по об’єктах бюджету розвитку, головним розпорядником яких є управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

З метою уточнення строку реалізації об’єктів, які фінансуються з бюджету розвитку м. Миколаєва, перелік яких затверджено додатком 6 до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік», керуючись ст.23 Бюджетного кодексу України, п.16 рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік», ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Внести  зміни по об’єктах бюджету розвитку, головним розпорядником яких є управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, перелік яких затверджено додатком 6  до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»:

- у частині внесення змін до строку реалізації об’єкта (рік початку і завершення) та рівня будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду по об’єкту: «Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул. Ватутіна, 124 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» визначити строк реалізації 2016-2020 роки та рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду 94%;

- у частині внесення змін до строку реалізації об’єкта (рік початку і завершення) загальної вартості  об’єкта та  рівня будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду по об’єкту: «Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м. Миколаєві, у тому числі  проектно-вишукувальні роботи та експертиза» визначити строк реалізації 2018-2020 роки, загальну вартість об’єкта 757 864 гривень, рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду 92%.

2. Управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради (Бохіну) звернутися до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького) щодо погодження даного рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

Міський голова 					                                         О.Ф. Сєнкевич

Додаток 6

до до рішення

міської ради

від 21 грудня 2018

№ 49/31

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради |  |  |  |  |  |
| 1517321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2016-2020 | 4 885 798 | 4 348 090 | 94 |
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м.Миколаєві, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2018-2020 | 757 864 | 695 010 | 92 |