v-dj-004

Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. та його сталого проходження

З метою забезпечення своєчасної підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. та його сталого проходження, відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України (далі – Мінпаливенерго) та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (далі – Мінжитлокомунгосп) від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 № 1310/16001, керуючись пп. 1 п. “а” ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити міський штаб з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. та його сталого проходження, затвердити його склад (додається).

2. Заступнику міського голови Петрову А.Л., заступнику міського голови Лазарєву Д.А., заступнику міського голови – директору департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєву С.М.:

2.1. Проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2021 року, визначивши загальну кількість житлових будинків, котелень, теплових, водопровідно-каналізаційних об’єктів, які мають бути в стані готовності, у тому числі кількість тих, що потребують ремонту. Термін – до 24.06.2021.

2.2. Запровадити систему контролю за станом підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду, звернувши особливу увагу на:

- забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги і внесення у разі потреби відповідних змін до кошторисів бюджетних видатків. Термін – постійно;

- дотримання підприємствами, організаціями та установами міста графіків ремонту котелень, тепломереж, систем опалення житлових будинків та об’єктів соціальної сфери. Термін – до 01.10.2021;

- своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля, рідкого палива, електричної, теплової енергії, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Термін – до 01.10.2021;

- виконання запланованих заходів щодо проведення керівниками управляючих компаній ремонту і забезпечення належного технічного стану внутрішньобудинкових інженерних систем, перевірки димовентиляційних каналів квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпеки індивідуального опалення. Термін – до 01.10.2021.

2.3. Забезпечити реалізацію протягом міжопалювального періоду 2021 року заходів із скорочення та заміщення природного газу в комунальній теплоенергетиці та бюджетній сфері за рахунок:

- впровадження індивідуальних теплових пунктів, приладів обліку споживання теплової енергії та регуляторів теплоспоживання в житлових будинках, які отримують централізоване теплопостачання;

- подальшого впровадження проєктів з підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики;

- переведення окремих будинків (квартир) на індивідуальне опалення з додержанням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169 “Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води”;

- продовження проведення роз’яснень серед населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів щодо впровадження енергоефективних заходів, використання можливостей залучення кредитних ресурсів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” з відшкодуванням частини вартості енергозберігаючих матеріалів з державного та місцевих бюджетів. Термін – до 01.10.2021.

2.4. Рекомендувати управляючим компаніям, бюджетним установам і закладам створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”. Термін – до 24.06.2021.

2.5. Вжити заходів накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів і підготовки спеціальної техніки до роботи в осінньо-зимовий період. Термін – до 01.10.2021.

3. Головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради Дмитруку В.М., Березі О.Д., Цуканову О.М., Ременніковій Г.В.:

3.1. Розробити та затвердити заходи щодо підготовки міського господарства районів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. відповідно до повноважень та організувати дієвий контроль за їх виконанням. Термін – до 24.06.2021.

3.2. Забезпечити контроль за наявністю необхідної кількості протиожеледних матеріалів та виконанням заходів по боротьбі зі сніговими заметами, ожеледицею та іншими наслідками стихійних явищ.

3.3. Забезпечити контроль за підготовкою до опалювального сезону 2021-2022 рр. відомчого житлового фонду та будинків ОСББ.

4. Керівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують сталу роботу систем життєзабезпечення міста, розробити і узгодити з управлінням з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради (Герасіменею) оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Термін – до 01.09.2021.

5. Заступнику міського голови Петрову А.Л., керівникам управління охорони здоров`я Миколаївської міської ради (Шамрай), управління освіти Миколаївської міської ради (Личко), управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (Любарову), управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (Бондаренко), департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (Василенку):

5.1. Забезпечити підготовку до опалювального сезону закладів та установ, що належать до сфери їх функціонального управління. Термін – до 01.10.2021.

5.2. Розглянути можливість налагодження партнерських відносин з потенційними інвесторами щодо реалізації заходів у міжопалювальний період 2021 року, спрямованих на газозаміщення. Термін – до 01.10.2021.

5.3. Завершити роботи з повірки приладів обліку бюджетних закладів. Термін – до 01.10.2021.

5.4. Забезпечити організацію роботи з модернізації вузлів обліку природного газу бюджетних установ з річним газоспоживанням від 10 тис. куб. м до 100 тис. куб. м із встановленням приладів дистанційної передачі даних. Термін – до 01.10.2021.

6. Заступнику міського голови Андрієнку Ю.Г. забезпечити підготовку пасажирського транспорту, тролейбусних, трамвайних мереж та колій до безаварійної роботи в зимовий період, а також засобів по боротьбі зі сніговими заметами на трамвайних коліях, протиожеледних сумішей на об’єктах торгівлі, зупинках транспорту (згідно з повноваженнями).

7. Запропонувати керівникам теплопостачальних підприємств незалежно від форм власності:

7.1. Проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2021 року. Термін – до 24.06.2021.

7.2. Забезпечити підготовку котелень, теплових мереж, газо-, електрообладнання до надійної експлуатації в зимовий період 2021-2022 рр. Термін – до 01.10.2021.

7.3. Розробити заходи щодо підвищення енергоефективності підприємств теплоенергетики для скорочення обсягів споживання природного газу, з урахуванням переходу на альтернативні види палива. Термін – до 24.06.2021.

7.4. Включити до планів робіт на 2021 рік інвентаризацію теплових мереж для подальшого визначення об’ємів робіт з теплової ізоляції та розробити графіки виконання робіт. Термін – до 24.06.2021.

7.5. Надати пропозиції органам місцевого самоврядування стосовно виведення з експлуатації збиткових джерел теплопостачання і переведення абонентів на альтернативні джерела енергії, індивідуальні та автономні системи опалення. Термін – до 24.06.2021.

7.6. Сприяти підготовці житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в зимових умовах. Термін – до 01.10.2021.

7.7. До початку опалювального періоду забезпечити накопичення запасів резервного палива (згідно з нормативами), завершити роботи по обладнанню котелень резервними кабельними лініями електроживлення. Термін – до 01.10.2021.

7.8. Створити матеріальний резерв обладнання для ліквідації можливих аварійних ситуацій в наступному опалювальному сезоні. Термін – до 01.10.2021.

7.9. Забезпечити погашення заборгованості за використаний природний газ та отримання номінацій на постачання природного газу на початку та під час проходження опалювального сезону 2021-2022 рр. Термін – до 01.10.2021.

8. МКП “Миколаївводоканал” (Дуденку):

8.1. Своєчасно вживати заходів щодо ліквідації підтоплень теплових мереж міста водою та каналізаційними стоками.

8.2. Підготувати спецтехніку та обладнання до осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр., виконати ревізію водоканалізаційних мереж. Термін – до 01.10.2021.

8.3. Включити до планів робіт на 2021 рік ремонт та закриття водопровідно-каналізаційних люків.

9. Рекомендувати АТ “Миколаївобленерго” (Клочку):

9.1. До початку опалювального сезону забезпечити виконання заходів щодо підготовки до безаварійної роботи трансформаторних підстанцій, кабельних і повітряних ліній, що подають електроенергію на котельні, житлові масиви та інші комунальні об’єкти, забезпечити наявність резервних кабельних ліній.

9.2. Вжити заходів щодо прийняття на баланс відомчих електричних мереж і трансформаторних підстанцій.

9.3. Своєчасно виконати роботи з обрізання дерев, які становлять загрозу обриву ліній електропостачання.

9.4. Сприяти в установленому порядку органам місцевого самоврядування, бюджетним організаціям, теплопостачальним підприємствам та потенційним інвесторам в отриманні технічних умов щодо переведення теплоджерел на електричне та альтернативне опалення.

10. Рекомендувати Миколаївському відділенню АТ “Миколаївгаз” (Машталіруку):

10.1. Забезпечити своєчасну підготовку газових мереж та обладнання до опалювального періоду 2021-2022 рр. Термін – 01.10.2021.

10.2. Забезпечити, в установленому порядку, оперативний розгляд заяв бюджетних установ і організацій щодо модернізації вузлів обліку природного газу та газовикористовуючого обладнання. Термін – 01.10.2021.

11. Відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Хоржевській) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

12. Щомісяця, до 09 та 24 числа, починаючи з 10.05.2021, адміністраціям районів Миколаївської міської ради, теплопостачальним підприємствам ОКП    “Миколаївоблтеплоенерго”, ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”, МКП “Миколаївводоканал”, управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управлінню освіти Миколаївської міської ради, управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управляючим компаніям міста надавати департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради інформацію про стан підготовки житлового фонду, об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період за формами, визначеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.06.2012 № 288.

13. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 27.05.2020 № 404 “Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. та його сталого проходження”.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва С.М., заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від ________________________

№  ________________________

СКЛАД

міського штабу з підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. та його сталого проходження

| Голова міського штабу |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коренєв Сергій Миколайович | - | заступник міського голови – директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
| Заступник голови міського штабу |  |  |
| Лазарєв Дмитро Анатолійович | - | заступник міського голови |
| Секретар міського штабу |  |  |
| Балюбаш Олена Миколаївна | - | заступник начальника відділу планування та з координації діяльності житлового господарства управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
| Члени міського штабу |  |  |
| Бевза Максим Юрійович | - | заступник начальника управління комунального господарства міста департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
| Бородай Сергій Іванович | - | в.о. директора ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ” (за погодженням) |
| Гвозденко Олександр Павлович | - | перший заступник голови адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради |
| Герасіменя Олександр Анатолійович | - | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
| Євтушенко Володимир Вікторович | - | в.о. директора КП ММР “Миколаївелектротранс” |
| Ізетов Ескендер Енверович | - | начальник інспекції Держенергонагляду в Миколаївській області (за погодженням) |
| Косьянов Олександр Васильович | - | перший заступник голови адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради |
| Личко Ганна Володимирівна | - | начальник управління освіти Миколаївської міської ради |
| Лінченко Валентин Володимирович | - | директор ТОВ “Миколаївська електропостачальна компанія” (за погодженням) |
| Логвінов Микола Юрійович | - | директор ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” |
| Любаров Юрій Йосипович | - | начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
| Маслов Дмитро Васильович | - | директор ТОВ “МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ” (за погодженням) |
| Машталірук Микола Олексійович | - | начальник Миколаївського відділення АТ “Миколаївгаз” (за погодженням) |
| Рєпін Олександр Володимирович | - | заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник управління житлового господарства |
| Тельпіс Василь Степанович | - | технічний директор МКП “Миколаївводоканал” |
| Ужва Антон Анатолійович | - | перший заступник голови адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради |
| Шамрай Ірина Валентинівна | - | начальник управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради |
| Шевченко Сергій Васильович | - | директор АТ “Миколаївобленерго” Центрального округу (за погодженням) |
| Яковина Анатолій Володимирович | - | перший заступник голови адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради |

____________________________________________________

v-dj-004

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

«Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. та його сталого проходження»

1. Суб’єктом подання є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в особі заступника міського голови - директора департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва Сергія Миколайовича (тел. 53-77-11).

2. Розробником проекту рішення є Балюбаш Олена Миколаївна, заступник начальника відділу планування та з координації житлового господарства управління житлового господарства департаменту житлового господарства Миколаївської міської ради (47-26-53, м. Миколаїв,                               вул. Адм. Макарова, 7).

3. З метою належної підготовки міського господарства до сталого проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022рр., зокрема, підготовки електро-, газо-, водо- теплопостачальних організацій, систем життєзабезпечення закладів соціальної сфери та житлового фонду  Миколаєва, недопущення аварійних ситуацій, у відповідності до вимог спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за №1310/16001, розроблено та пропонується до затвердження проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. та його сталого проходження».

4. Проект рішення розроблений відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за №1310/16001, з урахуванням розпорядження Миколаївської обласної адміністрації від 15.04.2021 № 214-р «Про заходи з підготовки об’єктів теплопостачання i теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 2020/2021 року» з метою забезпечення своєчасної підготовки об'єктів енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи в опалювальному сезоні 2020/2021 року, керуючись пп. 1 п. “а” ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Заступник міського голови –

директор департаменту

житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради                                                          Сергій КОРЕНЄВ