Інформація про виконання Заходів щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку

м. Миколаєва на 2015-2018 роки за 2016 рік

| Назва заходу | Інформація про хід виконання заходів |  |  | Результативні показники |  | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання заходів Програми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетна політика |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшення управління комунальними підприєм-ствами на основі новітніх моделей менеджменту; прискорення процесів ре-структуризації суб’єктів господарювання, подальше перебування яких у кому-нальній власності за ре-зультатами господарської діяльності вбачається недо-цільним; забезпечення пов-ноти фінансових надходь-жень від використання об’єктів комунальної влас-ності | З метою поліпшення показників діяльності збиткових комунальних підприємств в місті Миколаєві діє міська робоча група з аналізу причин безприбуткової діяльності суб'єктів господарювання. |  |  | За 9 місяців 2016 року проведено 3 засідання міської робочої групи, на яких розглянуто фінан-сово-господарську діяль-ність 21 збиткового під-приємства комунальної форми власності. Протягом 2016 року приватизовано 5 об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Миколаєва, находження до міського бюджету склали 1061,6 тис.грн. Надходження до міського бюджету від оренди об’єк-тів комунальної власності склали 11,0 млн.грн. |  |  |  |
| Упорядкування містобудів-ної та інвестиційної діяль- ності: врегулювання оренд-них відносин та прав власності на землю і неру-хомість; реалізація принци-пів відкритості та прозо-рості в земельних відно-синах і містобудівному плануванні; впровадження практики конкурсів (від-критих торгів) на одер-жання забудовниками прав на інвестиційні проекти (а не на земельні ділянки без їх цільового призначення); нарощення інвестиційних пропозицій за рахунок неефективно використо-вуваних земельних діля-нок; упорядкування між-відомчого обміну інфор-мацією щодо платників плати за землю та об’єктів оподаткування з фіскаль-ними органами; забезпе-чення проведення ефектив-ної роботи щодо залучення коштів до цільового фонду розвитку інженерно-транс-портної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва | Забезпечено: - своєчасне оформлення права власності та права оренди, виявлення фактів самовільного зайняття земельних ділянок та використання їх без правовстановлюючих документів, встановлення земельного сервітуту та відшкодування збитків за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим використанням земельних ділянок, що забезпечило додаткові надходження доходів до бюджету в сумі 782,9 тис. грн. Укладено 248 договорів оренди землі на загальну площу 17,4916 га; 264 договорів про зміни до договорів оренди землі; 38 договорів про зміни до договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на подовження строку оренди та 8 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, 15 договорів купівлі-продажу земельних ділянок; - своєчасне та повне здійснення рекламорозповсюджувачами платежів за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами. За несвоєчасну сплату за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами скасовано 7 дозволів та розірвано 4 договори з рекламорозповсюджувачами; - проведення інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами на предмет законності їх розміщення, за результатами прийнято 10 рішень про демонтаж самовільно встановлених 424 рекламних конструкцій; - проведення систематичного моніторингу даних Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт та декларацій про готовність об’єктів до експлуатації на предмет виявлення суб’єктів, що ухиляються від сплати пайової участі у розвитку інфраструктури. В результаті у звітному періоді підготовлено 69 договорів з замовниками будівництва, які зареєстрували його початок, про сплату пайової участі до введення об’єктів будівництва в експлуатацію, з них 65 замовники уклали договори пайової участі; - повноти та своєчасності сплати платежів за оренду комунального майна. За звітний період направлено 760 листів про необхідність внесення змін до договорів оренди зекмлі, закінчення строку дії договорів оренди землі, про поновлення договорів оренди, щодо укладання договорів оренди землі тощо. |  |  | скасовано 7 дозволів та розірвано 4 договори з рекламорозповсюджувачами демонтаж самовільно встановлених 424 реклам-них конструкцій; Всього до бюджету за 2016 рік надійшло коштів пайової участі з урахуван-ням боргів за минулі роки в сумі 2728,9 тис.грн. |  |  |  |
| Розширення дохідних дже-рел, бази оподаткування місцевих податків та збо-рів, в рамках визначених Податковим кодексом України | З 1 січня 2016 року введено в дію рішення Миколаївської міської ради від 18 червня 2015 року № 48/9 «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» зі змінами та доповненнями» . |  |  | Надходження до міського бюджету за січень-грудень 2016 року склали 277908,5 тис. грн., у тому числі : - 254933,2 тис. грн. - плата за землю; - 20685,2 тис. грн. - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; - 2290,1 тис. грн. - транспортний податок |  |  |  |
| Недопущення випадків на-дання економічно необґру-нтованих пільг суб’єктам господарювання зі сплати земельного податку та місцевих податків і зборів | При наданні пільг суб’єктам господарювання дотримано умови статей 12 та 30 Податкового кодексу України. Рішенням Миколаївської міської ради від 28 січня 2016 року № 2/25 на 2016 рік пільги по сплаті земельного податку надані лише комунальним підприємствам - КП ММР «Миколаїв-електротранс», КП ММР "Центр захисту тварин", КП ММР "Миколаївкомунтранс", КП «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», з направленням вивільнених коштів на укріплення матеріально-технічної бази підприємств За 2016 рік втрати місцевого бюджету від надання пільг - 1078,3 тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження та застосу-вання програмно-цільового методу складання та виконання міського бюд-жету; встановлення чіткого взаємозв’язку між резуль-татами діяльності і бюд-жетними коштами, виділе-ними на їх досягнення; раціональне використання коштів на капітальне будівництво, реалізація за рахунок бюджетних коштів проектів зі значним еконо-мічним, соціальним або бюджетоутворюючим ефектом | У бюджетному процесі на рівні міського бюджету міста Миколаєва використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджена Міністерством фінансів України, яка на рівні місцевих бюджетів діятиме до застосування програмно-цільового методу (згідно з частиною другою статті 10 Бюджетного кодексу України). У відповідності з пунктом 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України (зі змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII) програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. При затвердженні міського бюджету на 2016 рік рішенням Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 головним розпорядникам коштів одночасно затверджені видатки і в розрізі бюджетних програм, у зв’язку з чим, як і в попередні роки, продовжено експеримент по частковому використанню елементів програмно-цільового методу бюджетування. 11 березня 2016 року спільними наказами департаменту фінансів Миколаївської ради та головних розпорядників коштів міського бюджету затверджені паспорти бюджетних програм на 2016 рік. У зв’язку з внесенням змін до паспортів бюджетних програм вони затверджені в новій редакції наказами від 30 червня та 30 вересня 2015 року. Всього затверджено 151 бюджетна програм у форматі ПЦМ. Також головні розпорядники коштів розміщують ради паспорти бюджетних програм на офіційному веб-порталі Миколаївської міської. |  |  | З початку року за рахунок надходжень до бюджету розвитку здійснені видат-ки на капітальне будівни-цтво – 74 519,6 тис. грн. Об’єкти капітальних вкладень: -Придбання житла для створення дитячого буди-нку сімейного тип – 1 964,1 тис. грн.; -Нове будівництво дитя-чого дошкільного закладу в мкр. Північний у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 411,5 тис. грн.; -Реконструкція покрівлі ДНЗ № 67 по пр. Миру, 7/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза робочого проекту – 450,0 тис. грн.; -Реконструкція покрівлі ДНЗ № 60 по вул. Васляє-ва, 25/1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукуваль-ні роботи та експертиза – 552,4 тис. грн.; -Реконструкція покрівлі ДНЗ № 115 по вул. Нікольська, 19 в м. Мико-лаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 1 332,2 тис. грн.; -Реконструкція будівлі ДНЗ №138 по вул. Г.Попеля, 79, у м.Мико-лаєві у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 300,0 тис. грн.; -Будівництво спортивної зали економічного ліцею № 1 по вул. Артема, 9 у м. Миколаєві, у т.ч. проект-но-вишукувальні роботи та експертиза – 5 813,5 тис. грн.; - Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м. Мико-лаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукуваль-ні роботи та експертиза – 2 635,7 тис. грн.; - Нове будівництво ко-тельні ЗОШ № 45 по вул. 4-ій Поздовжній, 58, у м. Миколаєві, в т.ч. проект-но-вишукувальні роботи та експертиза – 1 549,2 тис. грн.; -Реконструкція з прибудо-вою ЗОШ № 36 по вул. Чигрина, 143 у м. Мико-лаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 549,9 тис. грн.; -Реконструкція покрівлі ЗОШ № 40 по вул. Металургів, 97/1 у м. Миколаєві, у т.ч. проект-но-вишукувальні роботи та експертиза – 273,7 тис. грн.; -Реконструкція будівлі (для забезпечення інклю-зивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по вул. Олійника, 36 у м. Миколаєві, в т.ч. проект-но-вишукувальні роботи та експертиза – 1 061,1 тис. грн.; -Реконструкція покрівлі ЗОШ № 64 по вул. Архітектора Старова, 6Г у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 888,0 тис. грн.; -Реконструкція покрівлі ЗОШ № 54 по пр. Корабелів, 10-б в м. Миколаєві, у т.ч. проект-но-вишукувальні роботи та експертиза – 1 457,7 тис. грн.; -Реконструкція прибудови до ЗОШ № 22 по вул. Робочій, 8 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишуку-вальні роботи та експерт-тиза – 397,2 тис. грн.; -Реконструкція спортив-ного майданчику ЗОШ № 44 по вул. Знаменській, 2/6 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 160,0 тис. грн.; - Реставрація Миколаївсь-кої гімназії № 2 по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, в т.ч. проект-но-вишукувальні роботи та експертиза – 119,5 тис. грн.; - Реставрація (протрава-рійні роботи) Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольсь-кій, 34 в м. Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза – 1 448,5 тис. грн.; - Будівництво спортивно-го корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністра-тивно-побутовою будів-лею по просп. Героїв Сталінграда,4, м. Мико-лаїв, в т.ч. проектні робо-ти та експертиза – 144,9 тис. грн.; - Нове будівництво фут-больного поля № 1 Цен-трального міського стадіо-ну по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 302,4 тис. грн.; - Будівництво трансфор-маторної підстанції для електропостачання Цен-трального міського стадіо-ну по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 5 805,8 тис. грн.; - Реконструкція існуючого футбольного поля Цен-трального міського стадіо-ну по вул. Спортивній,1/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза – 299,8 тис. грн.; - Реконструкція спортив-ного майданчика Цент-рального міського стадіо-ну по вул. Спортивній,1/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза – 1 287,3 тис. грн.; - Реконструкція примі-щення ДЮСШ №3, у т.ч. проектні роботи та екс-пертиза – 151,0 тис. грн.; -Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївсь-кої спеціалізованої дитя-чо-юнацької спортивної школи олімпійського ре-зерву з фехтування по вул. Пушкінській,11 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 870,6 тис. грн.; -Придбання приміщення за адресою: вул. Привіль-на,41/1, під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД № 5" – 1 600,0 тис. грн.; -Реконструкція сімейної амбулаторії № 4 кому-нального закладу Мико-лаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» по вул. 11 Поздовжня, 45 у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та екс-пертиза – 1 475,1 тис. грн.; -Реконструкція існуючого будинку (літ. Н-1 авток-лавна - кафе) під розмі-щення травматологічного пункту МЛШМД за адре-сою: вул. Корабелів, 14-в, м. Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза – 1 708,5 тис. грн.; -Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-полі-клінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м. Миколаїв, пров. Герцена, 2, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза – 1 229,2 тис. грн.; -Реконструкція наявних приміщень реабілітацій-ного центру Міської дитя-чої поліклініки № 1 за адресою: пров. Кобера, 15-А під розміщення сімейної амбулаторії та влаштуван-ня рентгенкабінету, в т.ч. проектні роботи та екс-пертиза – 1 889,0 тис. грн.; -Реконструкція сімейної амбулаторії № 4 по вул. Чкалова, 93 центра пер-винної медико-санітарної допомоги №3 в м.Мико-лаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 451,1 тис. грн.; -Реконструкція системи опалення з встановленням електричних котлів поту-жністю 360 кВт в Місь-кому пологовому будинку № 2 по вул. Будівельників, 8 у м.Миколаєві, у тому числі проектно-кошторис-на документація та екс-пертиза – 1 519,4 тис. грн.; -Реконструкція приміщен-ня під розміщення сімей-ної амбулаторії № 1 КЗ ММР "ЦПМСД № 5" за адресами: вул. Привіль-на,41/1 та вул. Привіль-на,41/3, в тому числі проектно-кошторисна до-кументація та експерт-тиза – 400,0 тис. грн.; -Реконструкція сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №1» за адре-сою: м. Миколаїв, прову-лок 1 Шосейний,1, в тому числі проектно-кошторис-на документація та екс-пертиза – 210,0 тис. грн.; -Реконструкція будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і ком-пенсацій Ленінського району, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 357,3 тис. грн.; -КУ Миколаївський зоо-парк. Будівництво примі-щення для жирафів з літніми вольєрами за адресою: пл. Леонтовича, 1 в м. Миколаєві (коре-гування проекту та завер-шення робіт) – 4 724,9 тис. грн.; -КУ Миколаївський зоо-парк. Будівництво оглядо-вого пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника за адресою: пл. М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві – 743,7 тис. грн.; -Реконструкція нежитло-вих приміщень по вул. Спаській, 23/1 під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 219,8 тис. грн.; -Реконструкція господар-чого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення Малокоре-ниського будинку куль-тури за адресою: вул. Клубна,10 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишу-кувальні роботи та екс-пертиза – 304,6 тис. грн.; -Реконструкція концертної зали ММПК "Молодіж-ний" по пр. Богояв-ленському, 39-а в м. Миколаєві з облаштуван-ням допоміжних примі-щень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 233,8 тис. грн.; -Реконструкція павільйон-ну-кафе з підвалом під культурно-ігровий комп-лекс в БУ ММР КІК "ДМ "Казка" по вул. Декабрис-тів, 38-а в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукуваль-ні роботи та експертиза – 3 892,0 тис. грн.; -Реконструкція благоуст-рою прилеглої території Миколаївського міського палацу культури «Моло-діжний» за адресою: вул. Театральна,1 у м. Мико-лаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 1 149,4 тис. грн.; -Реставраціїя пам’ятки історії місцевого значен-ня, в якій навчався Ш. Кобер - Дитяча музична школа № 8 по вул.1 Госпітальна,1 в м. Мико-лаєві (першочергові про-тиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 96,2 тис. грн.; -Будівництво берегоукріп-лювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі корегування проекту та експертиза – 759,5 тис. грн.; -Будівництво мереж вули-чного освітлення пере-гону, між вул.Маячною - вул.Менделєєва в м.Мико-лаєві, у тому числі коре-гування та експертиза проектно-кошторисної документації – 4 651,5 тис. грн.; -Будівництво мереж водо-відведення та напірного колектору у мкр. Варва-рівка ІІ черга, у тому числі виготовлення та експерт-тиза проектно-кошторис-ної документації – 200,6 тис. грн.; -Будівництво водопроводу в мкр. Тернівка м. Мико-лаєва, у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації – 2 631,5 тис. грн.; -Нове будівництво тролей-бусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 500,0 тис. грн.; -Будівництво радіофікова-ної АСУДР (ІІ черга) (світлофорні об’єкти), у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації – 2 166,3 тис. грн.; -Будівництво світлофор-ного об'єкту в м. Мико-лаєві по вул. Садовій ріг вул. Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та екс-пертиза – 383,7 тис. грн.; -Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В. Корениха, у т.ч. проектні роботи та екс-пертиза – 986,9 тис. грн.; -Будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі міс-та Миколаєва,у т.ч. коре-гування проектно-кошто-рисної документації та експертиза – 132,0 тис. грн.; -Реконструкція житлового будинку по вул. Айва-зовського, 3 у м. Мико-лаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 2 372,3 тис. грн.; -Реконструкція диспет-черського обладнання 59 ліфтів у багатоповерхових житлових будинках у місті Миколаєві, Інгульський район, у т.ч. проектні роботи та експертиза – 1 366,5 тис. грн.; -Реконструкція диспет-черського обладнання ліфтів у багатоповерхових житлових будинках у місті Миколаєві, Корабельний район, у т.ч. проектні роботи та експертиз – 1 135,8 тис. грн.; -Детальний план території багатоповерхової житло-вої забудови 8-го мікро-району у Корабельному районі м.Миколаєва – 237,9 тис. грн.; Розробки проекту комп-лексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприєм-ницької діяльності на території м. Миколаєва та архетипів – 102,6 тис. грн.; -Детальний план території мікрорайону Богоявленсь-кий у Корабельному районі м. Миколаєва – 767,5 тис. грн.; -Нове будівництво міс-цевої автоматизованої сис-теми централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзви-чайних ситуацій у м. Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза – 853,0 тис. грн.; -Нове будівництво дитя-чого спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» на території містечка «Кора-бельний» по пр.Богояв-ленському, 325, 327 у Корабельному районі м.Миколаєва, у т.ч. проекттні роботи та екс-пертиза – 479,4 тис. грн.; -Благоустрій території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою: пр. Жовтневий, 325, 327 в м. Миколаєві (нове будівни-цтво), у т.ч. корегування проекту, експертиза та будівельні роботи – 276,7 тис. грн.; -Будівництво молодіжно-спортивного майданчика у сквері "Пролетарський" по вул. Адміральській ріг вул. Садової у м. Мико-лаєві – 319,1 тис. грн.; - інші об’єкти – 1 766,8 тис. грн. |  |  |  |
| Забезпечення виконання на місцевому рівні загально-державних реформ у бюджетній та комунальній сферах міста | Міський бюджет м. Миколаєва на 2016 рік затверджено згідно діючого бюджетного та податкового законодавства, а саме: Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", Закону України від 26.11.2015 № 836-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів", Закону України від 24.12.2015 № 918-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку. |  |  | За січень – грудень 2016 року отримано більше доходів порівняно з анало-гічним періодом минулого року на 715429,9 тис. грн., або на 28,0 %, з них збільшення надходжень податків і зборів, непо-даткових надходжень складає 585568,9 тис. грн. (+ 48,3 %), (у т.ч. за рахунок змін податкового законодавства близько 289292,9 тис. грн.), нада-них субвенцій з інших бюджетів –129861,0 тис. грн. (+9,7%) |  |  |  |
| Забезпечення проведення ефективної роботи щодо залучення коштів до цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Миколаєва | Управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради проводиться відповідна робота щодо залучення забудовників до укладання договорів пайової участі. Так, постійно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки включаються вимоги чинного законодавства щодо обов’язкової участі у розвитку інфраструктури міста. До рішень Миколаївської міської ради з питань надання замовникам земельних ділянок під забудову вноситься пункт щодо необхідності укладання замовниками з Миколаївською міською радою договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва. |  |  | У звітному періоді підго-товлено 52 договори з замовниками будівницт-ва, які зареєстрували його початок, про сплату пайо-вої участі до введення об’єктів будівництва в експлуатацію, з них 44 замовники уклали догово-ри пайової участі на загальну суму 866,7 тис. грн., які сплачено в повному обсязі |  |  |  |
| Вжиття заходів на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради за рахунок коштів міського бюджету | Рішенням Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 „Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік» зарезервовано департаменту фінансів Миколаївської міської ради 11000,0 тис.грн. для подальшого перерозподілу на додаткові видатки головним розпорядникам коштів із розрахунку по 200 тис. грн. за пропозиціями міського голови та 54 депутатів міської ради на виконання доручень виборців. |  |  | Станом на 01.01.2017 на виконання доручень ви-борців збільшено видатки головним розпорядникам коштів на загальну суму 11000,0 тис. грн., у т.ч. за такими напрямами: - освіта - 4019,2 тис. грн.; - охорона здоров’я – 946,4 тис. грн.; - соціальний захист та соціальне забезпечення – 405,5 тис. грн.; - житлово-комунальне гос-подарство – 4393,4 тис. грн.; - культура – 278,0 тис. грн.; - фізична культура і спорт – 757,9 тис. грн. - будівництво – 15,0 тис. грн. - органи місцевого само-врядування -184,6 тис. грн. |  |  |  |
| Підприємництво |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприєм-ництва в м.Миколаєві на 2015-2016 роки | 23 січня 2015 року рішенням Миколаївської міської ради № 45/13 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016 роки, яка передбачає ряд заходів з впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, формування інфраструктури підтримки підприємництва, інформаційне забезпечення малого підприємництва, із забезпечення ефективної діяльності центрів обслуговування платників податків у м. Миколаєві. |  |  | Удосконалення та поліп-шення якості обслугову-вання платників податків. |  |  |  |
| Проведення заходів щодо поліпшення законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність шляхом здій-нення постійного контро-лю за прийняттям органом місцевого самоврядування регуляторних актів | Структурними підрозділами виконавчого комітету Миколаївської міської ради постійно здійснюються заходи з поліпшення законодавчої бази |  |  | Протягом звітного періоду рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради прийнято 1 регуляторний акт |  |  |  |
| Проведення заходів з від-стеження результативності регуляторних актів | Розробниками регуляторних актів відповідно до Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2016 рік постійно проводяться заходи з відстеження результативності. |  |  | Всі звіти про відстеження результативності регуля-торних актів оприлюднені на Інтернет-порталі Мико-лаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua). |  |  |  |
| Ведення реєстру діючих регуляторних актів | Ведеться реєстр діючих регуляторних актів, перелік яких розміщений на Інтернет-порталі Миколаївської міської ради. |  |  | Станом на 01.01.2017 діючих регуляторних актів 55, з них 41 рішення Миколаївської міської ради, 14 рішень викон-кому Миколаївської місь-кої ради. |  |  |  |
| Надання інформаційної підтримки суб’єктам гос-подарювання шляхом про-ведення нарад-семінарів, за телефоном гарячої лінії | Відповідно до розпорядження Миколаївського міського голови від 05.02.2014 № 41р «Про організацію гарячої лінії при Миколаївському міському голові» на базі відділу підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради запроваджена та діє «гаряча лінія» за тел.: 37-22-82, у робочі дні тижня з 08:30 до 17:00. |  |  | У 2016 році на телефон гарячої лінії надійшло 19 звернень від суб’єктів господарювання. |  |  |  |
| Проведення тематичних та оптових виставок – ярмар-ків товарів, що виготов-ляються підприємствами та підприємцями міста Миколаєва | Постійно здійснюється популяризація місцевих товаро-виробників та міських торговельних марок, шляхом проведення тематичних та оптових виставок ярмарок товарів, що виготовляються підприємствами та підприємцями м. Миколаєва. |  |  | У 2016 році проведено 10 тематичних та оптових ярмарків товарів |  |  |  |
| Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для малого під-приємництва | «Ініціатива міського голови «Навчаємося бізнесу». |  |  | Фінансування даного за-ходу з міського бюджету не передбачено. |  |  |  |
| Забезпечення широкого доступу підприємців до інформації про виробничі ресурси | З метою забезпечення широкого доступу підприємців до інформації про виробничі ресурси на Інтернет-порталі Миколаївської міської ради оприлюднюється та постійно оновлюється реєстр незадіяних і вільних нежитлових приміщень, об’єктів на території міста. |  |  | Постійно оновлюється реєстр незадіяних і віль-них нежитлових примі-щень, об’єктів на тери-торії міста. |  |  |  |
| Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Запровадження системи попереднього онлайн-запи-су до центру, а також на-дання суб’єктам звернення можливості відслідковува-ти стан їх адміністратив-них справ через мережу Інтернет | Миколаївською міською радою розробляється портал, який дозволить надати весь комплекс послуг суб’єктам звернення: отримання інформації про послуги, що надаються через Центр, запис на прийом, подача заяви та документів для отримання окремих послуг, відстеження результатів розгляду та отримання результатів по деяких послугах |  |  | Проект планується запус-тити у тестовому режимі |  |  |  |
| Збільшення штатної чи-сельності працівників цен-тру надання адміністра-тивних послуг щодо впро-вадження адміністративної реформи з розширення кола переліку надання адміністративних послуг. | Рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/23 внесено зміни та доповнення до структури виконавчих органів Миколаївської міської ради та апарату Миколаївської міської ради. Затверджено розпорядження Миколаївського міського голови від 22.04.2016 №86р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 14.06.2011 №283р «Про затвердження структури та положень про структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради» (зі змінами та доповненнями); |  |  | Розпорядженням Мико-лаївського міського голо-ви від 25.03.2016 № 61р створено робочу групу щодо оптимізації роботи центру надання адмініс-тративних послуг Мико-лаївської міської ради |  |  |  |
| Матеріально-технічне за- безпечення центру надан-ня адміністративних пос-луг ММР щодо впровад-ження адміністративної реформи з розширення кола надання адміністра-тивних послуг | Проведено тендер із закупівлі технічного обладнання |  |  | Закуплено 15 комплектів технічного обладнання для облаштування робо-чих місць у ЦНАП |  |  |  |
| Підприємства комунальної форми власності |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення на засіданнях робочої групи з аналізу причин безприбуткової діяльності суб'єктів під-приємництва розгляду по-казників фінансово-госпо-дарської діяльності збит-кових підприємств кому-нальної власності міста | 3 метою поліпшення показників діяльності збиткових комунальних підприємств в місті Миколаєві діє міська робоча група з аналізу причин безприбуткової діяльності суб'єктів господарювання. |  |  | Протягом 9 місяців 2016 року проведено 3 засідан-ня міської робочої групи, на якому розглянуто фінансово-господарську діяльність 21 збиткового підприємства комунальної форми власності. |  |  |  |
| Забезпечення виконання затверджених показників фінансових планів | За даними звітів про виконання фінансових планів підприємств комунальної форми власності, які надаються щокварталу, проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності. |  |  | За результатами 9 місяців 2016 року налічується 25 – прибуткових підприємств, 10 -збиткових підприємств |  |  |  |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів під-приємницької діяльності | - |  |  | - | Протягом 9 місяців 2016 року рішення не прий-мались |  |  |
| Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів Міської програми залучення вітчиз-няних та іноземних інвес-тицій у м.Миколаїв в період до 2017 року | Проводиться робота щодо активізації залучення міжнародної технічної допомоги та сприяння підвищенню інвестиційного іміджу м. Миколаєва |  |  | Виконавчий комітет Миколаївської міської ра-ди в рамках виконання заходів Міської програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв у період до 2017 року забезпечує: - організаційно-інформа-ційний супровід інвестор-рів, - інвестиційні проекти міста презентуються на різноманітних іміджевих заходах, - на офіційному сайті Миколаївської міської ра-ди розміщено розділ «Інвестору», в якому створено підрозділ «Інвестиційна мапа міста» з метою розміщення всіх привабливих інвестицій-них об'єктів Миколаєва з їх описом та наочним розміщенням на мапі міста, - проводиться робота щодо створення принци-пово нового варіанту Інвестиційного паспорту міта, - проводиться робота над оновленням каталогу промислових підприємств міста Миколаєва, - проводяться зустрічі з метою налагодження кон-тактів з міжнародними та іноземними організаціями, - було подано заявки до операційної Програми транскордонного співро-бітництва Європейського інструменту сусідства «Басейн Чорного моря», Центру Муніципального Менеджменту (Хабітат), Українського інституту міжнародної політики, Фонду Фрідріха Науманна за Свободу, Німецького державного банку розвит-ку (KFW), Фонду Східно-європейського партнер-ства з енергоефективності (Е5Р) з метою отримання грантів та міжнародної технічної допомоги, - проводиться робота над розробкою концепції інду-стріального парку відпо-відно до Закону України «Про індустріальні парки» |  |  |  |
| Підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що увійшли до інвестиційного портфеля міста Миколаєва | Ведеться робота щодо збору інвестиційних пропозицій від зацікавлених підприємств міста та структурних підрозділів Миколаївської міської ради, з метою формування інвестиційного портфелю міста Миколаєва. Ведеться робота щодо промоції інвестиційного портфелю на різноманітних іміджевих заходах та під час зустрічей з делегаціями інших країн. |  |  | Сформовано інвестицій-ний паспорт міста Миколаєва із проектів, що надійшли від зацікавле-них підприємств міста Миколаєва та виконавчих органів Миколаївської міської ради. Інвестиційні проекти з паспорту міста було направлено до Програми транскордонного співро-бітництва Європейського інструменту сусідства «Басейн Чорного моря», Українського інституту міжнародної політики, Фонду Східно-європейсь-кого партнерства з енергоефективності (Е5Р). По мірі надходження нових проектів постійно оновлюються та фор-муються «Каталог інвес-тиційних проектів міста Миколаєва» та «Каталог наукових та інноваційних проектів». |  |  |  |
| Виготовлення презентацій-них та промоційних мате-ріалів міста Миколаєва | Протягом січня - вересня 2016 року велась робота щодо розробки презентаційних та промоційних матеріалів для виготовлення фолдеру, оновлення компакт-диску, фотоальбомів та ін. |  |  | Розроблено та роздруковано у кількості 1000 шт. Туристичних путівників міста. |  |  |  |
| Участь у програмах між-народної технічної допо-моги | Було надано 8 проектів до операційної Програми транс-кордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Басейн Чорного моря», - надано паспорт проектної пропозиції інвестиційного проекту для участі у програмі співфінансування грантами Фонду Східноєвропейцського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), - надано заявку до участі у міжнародній Програмі «Міста майбутнього – XXI» Центру Муніципального Менеджменту (Хабітат), - надано заявку на співпрацю з Українським інститутом міжнародної політики з метою отримання грантів та міжнародної технічної допомоги, - надано заявку до Фонду Фрідріха Науманна за Свободу з метою отримання коштів на проведення семінарів у міській раді та ВНЗ міста, - надано заявку до Німецького державного банку розвитку (KFW) з метою отримання гранту на соціальний інфраструктурний проект. |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння створенню тери-торій спеціальних режимів економічної діяльності, продовження роботи щодо створення індустріального парку в місті Миколаєві | Проводиться робота щодо вивчення українського та міжнародного досвіду створення індустріальних парків та законодавства України в сфері індустріальних парків. |  |  | Продовжується робота над розробкою концепції індустріального парку на основі концептуального дизайну індустріального парку на основі Закону України «Про індуст-ріальні парки». |  |  |  |
| Визначення та/або онов-лення кредитного рейтингу м.Миколаєва, кредитного рейтингу боргового зобо-в’язання Миколаївської міської ради, рейтингів інвестиційної привабли-вості міста тощо | Проводиться робота щодо збору необхідної інформації для проведення оцінки кредитного рейтингу міста Миколаєва у 2016 році. |  |  | Кредитний рейтинг міста за Національною рейтин-говою шкалою на рівні uaВВВ+, який було підт-верджено у I півріччі 2016 року, прогноз рейтингу стабільний. |  |  |  |
| Виконання заходів гран-тового проекту «Нові мож-ливості для проживання, навчання, працевлаштував-ня для вимушених пересе-ленців в місті Миколаєві» | 05.03.2015 виконавчим комітетом Миколаївської міської ради було підписано Грантовий Контракт з Європейським Союзом в особі Європейської комісії з метою отримання фінансування виконання заходів проекту. 09.03.2016 підписано додаткову угоду № 1 про надання гранту № 2015/355-355 на 9 місяців, термін виконання заходів грантового проекту становить 21 місяць. |  |  | Виконавчим комітетом Миколаївської міської ра-ди разом із партнерами реалізується грантовий проект «Нові можливості для проживання, навчання та працевлаштування ви-мушених переселенців в м.Миколаєві» в рамках грантової програми ЄС «Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні». Проект спрямований на надання у м. Миколаєві комплексної психологіч-ної, соціальної та консуль-тативної допомоги та забезпечення житлом, одя-гом та іншими не обхід-ними речами вимушених переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення антите-рористичної операції. На сьогодні за грантовим проектом реалізовано за-ходи та досягнуті постав-лені цілі регіональним фондом підтримки під-приємництва, Миколаївсь-ким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управлінням освіти ММР, Миколаївським міським територіальним центром соціального обслуговуван-ня. Департаментом ЖКГ ММР продовжується реа-лізація заходів згідно грантового проекту. |  |  |  |
| Земельні ресурси |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення своєчасного укладання договорів орен-ди землі, договорів про встановлення особистого строкового сервітуту | За 2016 рік підготовлено 154 проекти рішень міської ради по земельним питанням. За 2016 рік укладено: - 248 договорів оренди землі на загальну площу 17,4916 га; - 264 договорів про зміни до договорів оренди землі; - 8 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту - 38 договорів про зміни до договорів про встановлення особистого строкового сервітуту |  |  | Отримано плати за землю у розмірі - 254933,262 тис.грн., у т.ч.: - орендної плати за землю - 176202,983 тис. грн.; - земельного податку - 78730,279 тис. грн. |  |  |  |
| Забезпечення своєчасного проведення нормативної грошової оцінки земель міста відповідно до вимог законодавства | Нормативна грошова оцінка земель міста проводиться 1 раз на сім років. |  |  | - |  |  |  |
| Забезпечення підготовки документації із земле-устрою, експертної оцінки землі для проведення земельних торгів та забезпечення проведення земельних торгів | - |  |  | - |  | - |  |
| Створення автоматизованої системи ведення земель-ного кадастру, у т.ч. вектарізація растра, прог-рам, матеріально-технічне забезпечення | З метою забезпечення інформацією щодо земельних ділянок міста оновлюється система ведення земельного кадастру. |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення функціону-вання автоматизованої про-грами щодо обліку та контролю за надходженням орендної плати за землю, у т.ч. супроводження прог-рами | З метою здійснення контролю за надходженням орендної плати за землю ведеться забезпечення функціонування автоматизованої програми щодо обліку та контролю за надходженням орендної плати за землю, у т.ч. супроводження програми. |  |  | 57,065 тис.грн. |  |  |  |
| Архітектура та містобудування |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка та проведення експертизи окремого розді-лу Генплану м.Миколаєва – плану червоних ліній | Розробку не розпочато |  |  |  |  | На 2016 рік фінансу-вання не передбачено |  |
| Розробка детальних планів території (ДПТ) мікро-районів відповідно до Генплану м.Миколаєва | Детальний план території мікрорайону Богоявленський у Корабельному районі м.Миколаєва |  |  | 461,4 тис. грн. |  |  |  |
| Розробка та проведення експертизи окремого роз-ділу Генплану м.Миколає-ва – інженерно-технічних заходів цивільного захисту міста | Розробку не розпочато |  |  | - |  | На 2016 рік фінансу-вання не передбачено |  |
| Розробка проекту забудо-ви частини мкр. Матвіївка м.Миколаєва, під індиві-дуальне житлове будівниц-тво для учасників АТО | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  | Розробка містобудівної документації для визна-чення планувальної орга-нізації та розвитку окре-мих територій |  |  |  |
| Розробка проекту забудо-ви житлового мкр. по вулиці Казарського - провулку Кагатному | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  | Розробка містобудівної до-кументації для визначення планувальної організації та розвитку окремих тери-торій |  |  |  |
| Проект забудови 8- го мікрорайону у Корабель-ному районі м.Миколаєва (реконструкція садибної забудови та перспективної багатоповерхової забудови) | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису. |  |  | Розробка містобудівної до-кументації для визначення планувальної організації та розвитку окремих тери-торій |  |  |  |
| Проект забудови (реконс-трукції) вулиці Радянської м.Миколаєва | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  | Розробка проекту реконст-рукції вул. Радянській |  |  |  |
| Розробка проектів забудови мікрорайонів м.Миколаєва | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  | Розробка містобудівної до-кументації для визначення планувальної організації та розвитку окремих тери-торій |  |  |  |
| Розробка проекту забудови під індивідуальне житлове будівництво по проспекту Жовтневому м.Миколаєва | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  | Розробка містобудівної до-кументації для визначення планувальної організації та розвитку окремих тери-торій |  |  |  |
| Оновлення Генерального плану м.Миколаєва | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  | - |  |  |  |
| Оновлення Плану зонуван-ня м.Миколаєва у відпо-відності до затвердженого Генерального плану міста згідно з протоколом засі-дання погоджувальної ко-місії для розгляду спірних питань, що виникли у процесі громадських слу-хань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації – Плану зонування тери-торії міста Миколаєва від 08.06.2015 | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  | План зонування території м. Миколаєва затверджено рішенням ММР від 11.09.2016 № 6/3 |  |  |  |
| Розробка демонстраційних версій матеріалів місто-будівної документації, для забезпечення доступу до Генерального плану м.Миколаєва та наявних детальних планів території, які містять інформацію з обмеженим доступом та обмежені в доступі, для можливості забезпечення загальної доступності ма-теріалів, шляхом їх роз-міщення на веб-сайті Миколаївської міської ради, у місцевих друкова-них засобах масової інфор-мації, а також у загально-доступному місці у примі-щенні органу, для можли-вості надання матеріалів містобудівної документації за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Розробку не розпочато |  |  | - |  | На 2016 рік фінансу-вання не передбачено |  |
| Розробка комплексної схе-ми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяль-ності в м. Миколаєві та схеми розміщення літніх майданчиків при під-приємствах громадського харчування по м. Миколаєву | Розробку не розпочато |  |  | - |  | На 2016 рік фінансу-вання не передбачено |  |
| Розробка проекту комп-лексної індивідуальної забудови частини мікро-району Балабанівка у Корабельному районі м.Миколаєва | Розробку не розпочато |  |  | - |  | На 2016 рік фінансу-вання не передбачено |  |
| Проведення геодезичних зйомок території міста Миколаєва для оновлення інженерно-топографічних планів у М 1: 500 | Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.01.2016 № 2/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік" заплановано фінансування у межах кошторису |  |  |  |  |  |  |
| Розробка програмного про-дукту щодо створення гео-інформаційної електрон-ної містобудівної кадаст-рової системи м.Миколаєва | Розробку не розпочато |  |  | - |  | На 2016 рік фінансу-вання не передбачено |  |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення постійного мо-ніторингу обсягів реалізо-ваної продукції (робіт, пос-луг) промисловими під-приємствами міста | Проводиться щомісячний та щоквартальний моніторинг обсягів реалізованої продукції підприємствами міста та причин коливань. |  |  | За даними головного управління статистики у Миколаївській області За січень – серпень 2016 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 9320,4 млн.грн, або 34,4% від загальнооблас-ного обсягу реалізації. |  |  |  |
| Проведення заходів з про-пагування поліпшення яко-сті та підвищення конку-рентоспроможності товарів і послуг, в т.ч. шляхом залучення підприємств до участі у Всеукраїнському конкурсі якості та участі промислових підприємств у виставках-ярмарках про-мислової продукції міжна-родного місцевого та регіонального рівнів | З метою надання можливості керівникам підприємств отримати креативні ідеї та свіжі рішення для успішного розвитку бізнесу, а також знайомства з надійними діловими партнерами, представникам підприємств міста було надано календар іноземних, міжнародних і республіканських виставочно-ярмарочних заходів запланованих до проведення у Республіці Білорусь. Керівників підприємств міста з метою розвитку торгівельно – економічних відносин та пошуку нових партнерів було інформовано щодо можливості проведення зустрічей з представниками турецького бізнесу в таких сферах як машинобудування, будівництво, текстильна промисловість та ін. Представників підприємств міста було запрошено взяти участь у XXII Міжнародній виставці «Суднобудування – 2016». Метою виставки було надання можливості демонстрації досягнень та перспектив в галузі суднобудування та судноплавства в Україні, обмін досвідом та пошук інвестиційних можливостей для розвитку суднобудівної промисловості в Україні. Представників малого бізнесу було запрошено до міськвиконкому на презентацію програми кредитування соціального підприємництва. У ході зустрічі представників підприємств було інформовано, що з травня 2016 року Міжнародний фонд прямих інвестицій WNISEF спільно з Ощадбанком запровадив інноваційну програму з кредитування підприємств, що мають соціальну складову (діяльність яких спрямована виключно на вирішення соціальних питань). Представників підприємств переробки ТПВ України та закордону було запрошено на Міжнародний інвестиційний форум «Управління відходами», який відбувся у м. Миколаєві. Основною метою Форуму стало обговорення широкого кола питань, пов'язаних з сучасною системою збирання, сортування, транспортування, рециклінгу, переробки сміття, та рекуль-тивації смітників, задля вирішення проблеми сучасного управління відходами в нашому місті. Форум було заплановано як платформу для пошуку інвесторів і можливостей переробки твердих побутових відходів в нашому місті й південному регіоні України. |  |  | Отримання прямих замов-лень, пошук партнерів та інвесторів тощо. |  |  |  |
| Впровадження у вироб-ництво енерго- та мате-ріалозберігаючих техно-логій | Запроваджено моніторинг заходів, які здійснюються на підприємствах міста Миколаєва. |  |  | Впровадження провідними підприємствами міста енерго- та матеріалозбері-гаючих технологій призво-дить до економії коштів, економії енергії та змен-шення часу на виконання деяких виробничих процесів. |  |  |  |
| Розширення випуску інно-ваційної продукції | Запроваджено моніторинг інноваційних проектів, які реалізуються провідними підприємствами міста Миколаєва. |  |  | Впровадження провідними підприємствами міста но-вих видів продукції |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення семінарів-на-рад з безпеки дорожнього руху з водійським складом | Працівниками управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР щоп’ятниці проводяться наради з керівниками міських підприємств – перевізників з питання безпеки дорожнього руху. |  |  | Керівникам підприємств-перевізників надано дору-чення щодо проведення нарад–семінарів з водійсь-ким складом та ознайом-лення з інформацією під особистий підпис. Зменшення дорожньо-транспортних пригод на міському пасажирському транспорті |  |  |  |
| Проведення конкурсів з визначення перевізників для обслуговування місь-ких автобусних маршрутів загального користування | Проведено черговий конкурс з визначення перевізників обслуговування міських автобусних маршрутів загального користування. |  |  | Якісні та комфортні паса-жирські перевезення в м.Миколаєві. |  |  |  |
| Оптимізація та вдоскона-лення маршрутної мережі | Розроблено проект оптимізованої мережі міських автобусних маршрутів, який планується винести на розгляд постійних депутатських комісій ММР. |  |  | Надасть можливість більш якісно та комфортно здійс-нювати пасажирські пере-везення у місті Миколаєві |  |  |  |
| Впровадження системи диспетчеризації руху тран-спортних засобів на місь-ких автобусних, трамвай-них та тролейбусних маршрутах у місті Мико-лаєві з використанням супутникової системи навігації | На даний час працівниками управління транспортного комплексу зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради спільно з керівниками міських підприємств – перевізників розробляється спільний проект щодо впровадження системи диспетчеризації руху транспортних засобів на транспорті у місті Миколаєві. Встановлення системи GPS передбачено умовами конкурсу. |  |  | Зазначена система надасть можливість здійснювати постійний контроль за автобусами, які знаходять-ся на маршрутах міста Миколаєва |  |  |  |
| Забезпечення сталого фун-кціонування і подальшого розвитку міського електро-транспорту та пасажирсь-кого транспортного сполу-чення по віддалених районах міста Миколаєва (Корабельний район, мкр. Матвіївка, мкр. Велика Корениха, мкр. Мала Корениха, вул. Казарського) шляхом впро-вадження автобусів вели-кої пасажиромісткості, електробусів (імпульсні автобуси), будівництво тролейбусної лінії по вулиці Лазурній (мкр. Намив) та у мікрорайоні Варварівка | На даний час розроблено проект Програми розвитку міського пасажирського транспорту на 2016-2020 рр., який знаходиться на розгляді постійної депутатської комісії |  |  | Забезпечення беззбитко-вого функціонування під-приємства, пасажирських перевезень пільгових кате-горій громадян, розвиток мережі маршрутів загаль-ного користування, а саме збільшення рухомого складу на міських під-приємствах – перевізни-ках, розвиток системи управління транспортним комплексом м. Миколаєва |  | Проект знаходиться на розгляді та доопрацю-ванні |  |
| Організація і суттєве збіль-шення одиниць флоту та числа маршрутів у пере-везенні пасажирів річко-вим транспортом |  |  |  | Покращання пасажирсь-ких перевезень річковим транспортом |  |  |  |
| Забезпечення надання фінансової підтримки ко-мунальним підприємствам міського пасажирського транспорту |  |  |  | КП ММР «Миколаїв-електротранс» надано фі-нансову підтримку у роз-мірі 17000 тис. грн. |  |  |  |
| Торгівля та сфера послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження діяльності щодо підтримки вітчизня-ного виробника: - надання допомоги в розповсюдженні інформа-ції про конкурентоспро-можність товарів місцевих виробників; - проведення тематичних виставок- ярмарків; - надання інформаційно-методичної допомоги міні- підприємствам з виробни-цтва продуктів харчування | Проведено 3 тематичні виставки-ярмарки Інформація про місцеві підприємства-товаровиробники розміщується в каталогах та буклетах. |  |  | Насичення споживчого ринку товарами місцевого виробництва. Підтримка місцевих това-ровиробників, популяри-зація продукції, розширен-ня ринку збуту. Збільшення кількості підприємств, що вироб-ляють якісні продукти харчування. Підвищення зайнятості населення |  |  |  |
| Забезпечення зростання професійного потенціалу робітників сфери торгівлі та сфери послуг шляхом: проведення конкурсів, організації майстер-класів | Підприємства сфери послуг міста щорічно беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска» та майстер–класах підвищення професіоналізму робітників. |  |  | Поліпшення якості послуг, культури обслуговування населення, якості харчу-вання. Зростання майстерності робітників сфери ресто-ранного господарства та побуту |  |  |  |
| Продовження роботи з керівниками ринків та комплексів торговельних павільйонів щодо розвитку та зміцнення матеріально технічної бази під-приємств, подальшого перетворення в торгово-сервісні центри | З керівниками ринків та комплексів торговельних павільйонів проведено 2 наради. |  |  | Створення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів. Поліпшення культури обслуговування. Надання якісних послуг споживачам |  |  |  |
| Проведення роботи з суб'єктами господарської діяльності стосовно при-ведення до належного стану підприємств спожив-чого ринку | З керівниками ринків та комплексів торговельних павільйонів проведено 2 наради. |  |  | Покращання санітарного стану та зовнішнього виг-ляду міста, забезпечення якісного обслуговування городян |  |  |  |
| Продовження практики проведення обстежень торговельної мережі щодо наявності продуктів хар-чування, які включено до споживчого кошика, та дотримання вимог ціно-утворення для товарів з визначеним розміром торговельної надбавки | Запроваджено проведення щотижневого моніторингу щодо наявності в торговельній мережі основних видів продуктів харчування та роздрібних цін на них. |  |  | Наповнення споживчого ринку необхідними проду-ктами харчування. Забезпечення стабільної цінової ситуації на соціально-значущі продук-ти харчування |  |  |  |
| Електронне врядування |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів Програми «Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010 – 2015 роки» | З метою подальшого впровадження електронного врядування, документообігу та електронної демократії необхідне інтегрування системи звернень по типу «цілодобова варта», підключення порталу та системи звернень до картографічних сервісів, розробки внутрішнього веб-порталу, створення чату підтримки громадян, впровадження системи електронних закупівель, та соціально-орієнтованих сервісів до єдиного веб-порталу виконавчого комітету Миколаївської міської ради для можливості реалізації зручної системи інформаційної взаємодії жителів Миколаєва з владою. Ведеться робота з налаштування нових модулів системи та сервісів веб-порталу. Узгоджено технічне завдання. |  |  | Здійснюється підтримка єдиного веб-порталу та впровадження електрон-них сервісів |  |  |  |
| Створення єдиного веб-порталу міста Миколаєва | Розроблена концепція єдиного веб-порталу міста (розробка дизайн- макету, програмування, підключення та налаштування базової системи управління контентом). |  |  | Введено в експлуатацію. |  |  |  |
| Участь у проектах міжна-родної технічної допомоги щодо Е-врядування | - |  |  | - |  | Відсутнє фінансування |  |
| Розробка та впровадження програмних продуктів Е-врядування у діяльність Миколаївської міської ради | Впровадження системи електронного документообігу (СЕД). |  |  | В стадії вибору рішення для впровадження |  |  |  |
| Забезпечення сталого функціонування міської системи відеонагляду | Забезпечення безперервності роботи системи та надання якісного відеосигналу |  |  | Система працює в штат-ному режимі відповідно до проектної документації. Забезпечена взаємодія з правоохоронними орга-нами |  |  |  |
| Соціальний захист |  |  |  |  |  |  |  |
| Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів Програми зайнятості населення м. Миколаєва на період до 2017 року | За даними Миколаївського обласного центру зайнятості, протягом 2016 року службою зайнятості міста було працевлаштовано 5558 осіб, з них 1809 особи – з числа зареєстрованих безробітних. З яких: жінок – 1091 особа, молоді – 799 осіб, 52 особи з обмеженими фізичними можливостями, 557 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Протягом 2016 року на оплату праці 964 безробітних осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру, витрачено коштів у сумі 1093720,42 грн., у т.ч.: 893791,77 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду ЗДССВБ, за рахунок коштів роботодавців – 199928,65 грн. Найбільш активні підприємства, які уклали договори та використали свої кошти на організацію та проведення тимчасових робіт: фермерське господарство «Владам», ТОВ «Очерет», ТОВ «Лакомка». |  |  |  |  |  |  |
| Розширення сфери застосу-вання праці та стимулю-вання зацікавленості робо-тодавців у створенні нових робочих місць | Програмою зайнятості населення м. Миколаєва на період до 2017 року, затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 17.10.2013 № 33/5 передбачено створення у 2016 році 3300 нових робочих місць по місту. Станом на 01.01.2017 завдання по створенню робочих місць виконано на 117,5 % (створено 3879 р.м.), у т.ч.: у юридичних осіб – 1304 р.м., у фізичних осіб-підприємців – 2575 р.м. |  |  | Регулювання ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту населення від безробіття |  |  |  |
| Підвищення професійного рівня та конкуренто-спроможності економічно активного населення | Протягом 2016 року в галузях економіки, відповідно до потреб виробництва, за індивідуальною програмою навчання, з метою подальшої їх зайнятості, а також у центрах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів пройшли навчання та підвищення кваліфікації за сприянням служби зайнятості пройшли 1040 осіб, з них 370 – молодь, 36 – інваліди. |  |  | Створюються додаткові умови для працевлаш-тування громадян |  |  |  |
| Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення моніторинго-вих обстежень під-приємств, установ і орга-нізацій міста Миколаєва з метою контролю за дотри-манням вимог законо-давства щодо своєчасності та не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати заробітної плати | Аналізуються показники економічної діяльності в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Вивчаються причини, з яких допускають оплату праці нижче від законодавчо встановлених норм. |  |  | Визначення проблемних підприємств |  |  |  |
| Забезпечення державних стандартів в оплаті праці – доведення нарахувань заробітної плати не нижче мінімальної заробітної пла-ти, визначеної законодавчо | Контроль за додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці, норм Генеральної та галузевих угод, стовідсотковою виплатою поточної заробітної плати та ліквідацією заборгованості із виплати заробітної плати та забезпечення виплати заробітної плати в першочерговому порядку здійснюється шляхом здійснення моніторингових спостережень у телефонному режимі на економічно-активних підприємствах, установах та організаціях міста. |  |  | Середньомісячна номі-нальна заробітна плата штатного працівника в економіці м.Миколаєва у 2016 р. становила 5019 грн., розмір заробітної плати порівняно з данними на 01.01.2016р. збільшився на 18,2%. |  |  |  |
| Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів міської Комплексної програми «Соціальний захист» | Департаментом праці та його структурними підрозділами постійно виконуються заходи програми, а саме: - забезпечення державних гарантій з питань праці та соціального захисту населення; - формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки; - удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості; - підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; - підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування; - створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності громадян; - додержання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту об’єктів соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту незахищених верств населення і територій від їх наслідків. |  |  | Вдосконалення та поси-лення соціального захисту населення міста |  |  |  |
| Забезпечення контролю за правильним та своєчасним призначенням соціальних виплат | З метою недопущення зниження рівня життя населення постійно здійснюється контроль за правильним та своєчасним призначенням соціальних виплат Департаментом праці та соціального захисту населення призначаються і виплачуються згідно з державними нормативними документами державні соціальні допомоги сім’ям з дітьми. Протягом 12 місяців 2016 року призначено: - допомогу в зв’язку з вагітністю і пологами - 3386 особам на суму 3945,0 тис. грн.; - одноразову допомогу при народжені дитини - 15007 особам на загальну суму 220812,9 тис. грн.; - допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 1248 особам на загальну суму 3153,4 тис. грн.; - допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 487 особам на загальну суму 19653,4 тис. грн.; - допомогу на дітей одиноким матерям – 4730 особам на загальну суму 58723,9 тис. грн.; - державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 2912 сімей на загальну суму 65654,7 тис. грн.; - субсидії на житлово-комунальні послуги призначені 61490 особам; на суму 347860,4 тис. грн. Заборгованість - 125564,1 тис. грн. Для призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.04 №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» у міському бюджеті передбачені кошти. Станом на 01.12.2016 731 фізичній особі, які надають соціальні послуги нараховано допомогу на суму 1339,7 тис. грн. Виплата державних допомог проводилась двічі на місяць. Позитивним є те, що заборгованості з цих виплат немає. |  |  | Недопущення зниження рівня життя населення |  |  |  |
| Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста за рахунок коштів бюджету міста | Грошову допомогу отримали: - 4331 громадянин міста у зв’язку з виникненням у них складних життєвих обставин на загальну суму 2163,2 тис. грн.; - 251 особа до державних свят та знаменних дат на загальну суму 50,2 тис. грн.; - 12 осіб похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років на загальну суму 70,5 тис. грн. - 193 інваліди по зору І та ІІ групи на суму 192,2 тис. грн.; - 46 членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та учасники бойових дій в Афганістані, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання отримали на суму 90,9 тис. грн. У міському територіальному центрі громадяни похилого віку та інвалідів отримали комплекс соціальних послуг, а саме: - у відділеннях соціальної допомоги вдома – 2023 особи; - у відділеннях денного перебування – 5027 особи; - у відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги міського територіального центру 2195 громадян отримали натуральну допомогу на загальну суму 245,7 тис. грн. |  |  | Посилення адресної спря-мованості соціальної допо-моги |  |  |  |
| Організація якісного соціального обслуговуван-ня (надання соціальних послуг) одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку та інвалідів у відділеннях міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | При міському територіальному центрі діють чотири відділення соціальної допомоги вдома, які надають одиноким та одинокопроживаючим громадянам на платній та безоплатній основі близько 26 видів соціальних послуг, а саме: послуги по веденню домашнього господарства, купівлі та доставці продовольчих і промислових товарів, медикаментів, прасування білизни, оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг тощо. Відділення соціально-медичних послуг надають одиноким та одинокопроживаючим громадянам похилого віку та інвалідам, незалежно від їх сімейного стану, комплекс оздоровчих послуг, а саме аероіонотерапію, ароматерапію, масаж, електро-лікування, озокерітолікування та інші. |  |  | Удосконалення соціально-го обслуговування |  |  |  |
| Придбання житла для пільгових категорій громадян | Житло для пільгових категорій громадян не придбалось. |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт: - приміщень будівлі та мережі електроосвітлення по вул.Чигрина, 13 в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у т.ч. проектні роботи та експертиза; - системи опалення в притулку для громадян похилого віку та інвалідів, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза | З метою поліпшення умов реабілітації дітей-інвалідів у кошторисі центру передбачені кошти на капітальний ремонт приміщення та мережі електроосвітлення за адресою: вул. Чигрина, 13 на 2016 рік у сумі 1870,389 тис. грн. Виконано робіт станом на 01.01.2017 р. на 1870,389 тис. грн., з них: капремонт приміщень 1488,196 тис. грн., коригування проекту 34,633 тис. грн., тех. нагляд на 33,140 тис. грн., підключення до ел.мереж 23,157 тис. грн., кап.ремонт електрообладнання 249,776 тис. грн., коригування проекту 29,670 тис. грн., тех. нагляд 4,937 тис. грн., розроблено проект кап. ремонту дит. майданчика 6,870 тис. грн. Передбачено на 2016 рік 110,0 тис. грн. на капітальний ремонт системи опалення житлового комплексу міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів за адресою: вул. 2 Набережна, 1. Роботи виконано у повному обсязі на суму 109,8 тис. грн. |  |  | Поліпшення умов центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів |  |  |  |
| Капітальний та поточний ремонти приміщень, покрівель департаменту, структурних підрозділів та його підвідомчих установ, у т.ч. проектні роботи та експертиза | Розпочаті роботи: - капітальний ремонт покрівлі на будівлі відділень Заводського району на суму 295,2 тис. грн.; - капітальний ремонт покрівлі на будівлі відділень Центрального району на суму 288,0 тис. грн.; - поточний ремонт приміщень міського територіального центру та його структурних підрозділів на суму 865,4 тис. грн.; - капітальний ремонт автомобільного транспорту міського територіального центру на суму 60,0 тис. грн.. |  |  | Поліпшення умов пере-бування осіб похилого віку та громадян з особливими потребами |  |  |  |
| Перехід на альтернативний вид опалення з газового на електро- в приміщеннях міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч. проектні роботи та експертиза | Кошти перерозподілено на капітальний ремонт |  |  | - |  |  |  |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального госпо-дарства м.Миколаєва на 2015 - 2019 роки | За 2016 рік виконано : Поточний ремонт: - міжпанельних швів (6 од., 8112 м) на суму 720,245 тис.грн.; - покрівлі ( 29 од., 9673,62 м2) на суму 2822,39 тис.грн.; - житлового будинку (2 од.) на суму 128, 75 тис.грн.; - мереж хол. водопостачання (11 од., 1077,2 м ) на суму 452,03 тис.грн.; - мереж опалення (11 од., 4842,4 м) на суму 1719,34 тис.грн.; - козирків над входом у під’їзд будинку (22 од., 193,1 м2) на суму 103,79 тис.грн; - ліфтів – (62 од.) на суму 261,98 тис.грн; - ДВК - (6 од.) на суму 158,36 тис.грн; - сходів – (2 од.) на суму 52,76 тис.грн; - захисних споруд – (5 од.) на суму 318,38 тис.грн; - балконів – (7 од., 687,4 м2) на суму 525,85 тис.грн.; - квартири (1од., 56 м2 ) на суму 59,573 тис.грн.; - паркану (1од., 129 м2 ) на суму 83,077 тис.грн.; - фасаду (1од., 62 м2 ) на суму 32,48 тис.грн.; - мереж водовідведення (6од. ) на суму 187,56 тис.грн.; - електричних мереж (3од. ) на суму 19,464 тис.грн.; Капітальний ремонт: - житлового будинку (2 од.) на суму 226,31 тис.грн.; - ліфту житлового будинку (1 од.) на суму 496,49 тис.грн.; - покрівлі будинку (30 од., 14176,78 м2) на суму 7210,35 тис.грн.; - ПЕКР ліфтів (36 од.) на суму 420,87 тис.грн.; - мереж х/водопостачання (3 од.) на суму 378,447 тис.грн.; - теплових вводів (41 од.) на суму 2792,196 тис.грн. Також проведено в житлових будинках: - дератизацію ( 9637895,64 м2 ) на суму 375,878 тис.грн.; - дезінсекцію (792999,78 м2) на суму 539,240 тис.грн. |  |  | Розвиток системи житло-во-комунального господ-дарства, належне утри-мання житлово-комуналь-них об’єктів міста |  |  |  |
| Проведення енергозбері-гаючих заходів та про-ведення енергоаудитів | На сьогодні житлово-експлуатаційними підприємствами міста виконані заходи з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016рр. та його сталого проходження, які містять заходи щодо скорочення споживання природного газу. |  |  | Зменшення використання природного газу та поліпшення житлових умов мешканців |  | Заходи будуть викону-ватись в між опалю-вальний період 2016-2017 рр. |  |
| Впровадження посудин-кових тарифів на утри-мання будинків, споруд та прибудинкових територій, згідно з чинним законо-давством | На теперішній час житлово-експлуатаційними підприємствами міста завершується робота щодо приведення побудинкових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до вимог Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869. |  |  | Поліпшення роботи під-приємств, що обслуго-вують житловий фонд міста |  |  |  |
| Утримання житлового фонду у належному стані | Житлово-експлуатаційними підприємства міста в межах існуючих тарифів постійно проводиться робота щодо утримання в належному санітарно-технічному стані житлових будинків та гуртожитків, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста та їх прибудинкових територій. |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців, збереження житлового фонду |  |  |  |
| Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквар-тирних будинків | За 9 місяців 2016 року фахівці департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щоденно проводять роз’яснювальну роботу з активними та зацікавленими мешканцями будинків з питань переваги створення ОСББ, порядку проведення установчих зборів та подальшої діяльності об’єднань. Розроблена та виготовлена печатна продукція щодо створення ОСББ, яка розповсюджується для інформування більшої кількості мешканців міста. В департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щоп’ятниці о 10-00 та щочетверга о 16 проводяться консультаційні семінари для ініціативних груп та тематичні семінари для голів ОСББ. Станом на 01.10.2016 року в місті зареєстровано 518 ОСББ у 574 будинках, утворено та проведено 108 комісій з передачі житлових будинків на баланс ОСББ Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки передбачені заходи щодо співфінансування із міського бюджету капітального ремонту будинків ОСББ на умовах: 90% - міський бюджет, 10% - кошти ОСББ На сьогодні сформований перелік об’єктів ОСББ, які планують вирішити проблеми ремонтів своїх будинків на умовах співфінансування. Виготовлено 9 технічних паспортів на житлові будинки в яких створено ОСББ на суму 187,9 тис.грн. Проведено капітальний ремонт вимощення двору житлового будинку по вул. Декабристів, 7 на суму 140,0 тис.грн. З 11.04.2016 по 28.04.16 Інститутом державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили спільно з департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради проведені курси підвищення кваліфікації за типовою освітньо-професійною програмою «Організація та управління діяльністю об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», на яких пройшли навчання 30 працівників органів місцевого самоврядування, працівники підприємств, які надають послуги з утримання будинків, представники громадських організацій. Також з початку року пройшли навчання по вказаній програмі 90 голів правлінь новостворених ОСББ. |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців, збере-ження житлового фонду |  |  |  |
| Реалізація заходів розділу «Миколаївський двір» Програми реформування та розвитку житлово-комунального господар-ства м.Миколаєва на 2015 - 2019 роки | У поточному році кошти на виконання окремих заходів даного розділу не виділялися |  |  | Належне утримання жит-лово-комунальних об’єк-тів міста |  |  |  |
| Забезпечити беззбиткове функціонування під-приємств житлово-кому-нального господарства міста | У поточному році з міського бюджету виділено фінансову підтримку житлово-експлуатаційним підприємствам у сумі 8 100,0 тис.грн. на придбання матеріалів для ремонту житлового фонду. Станом на 01.10.2016 вже профінансовано 7690,2 тис.грн. |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців, збере-ження житлового фонду. |  |  |  |
| Проведення ремонтів до-ріг, внутрішньо-кварталь-них поїздів, тротуарів | Відремонтовано 217,54тис.м² дорожнього полотна на суму 78,410млн.грн. Відремонтовано 2,9тис.м2 покриття тротуарів на суму 1264,06тис.грн. |  |  | Забезпечення безпеки до-рожнього руху, недопу-щення дорожньо-транс-портних пригод |  | Роботи тривають |  |
| Відновлення та встанов-лення зовнішнього освіт-лення вулиць міста та неосвітлених мікрорайонів | За період з 01.01.2016 по 30.09.2016: змонтовано 45,8км проводу на суму 1896,2грн.; замінено 11288 ламп на суму 1191,6тис.грн.; встановлено 51359од. світильників на суму 2165,4тис.грн.; встановлено 42 опори на суму 147,6тис.грн. |  |  | Забезпечення безпеки на дорогах та вулицях |  | Роботи тривають |  |
| Забезпечення безпеки до-рожнього руху шляхом встановлення світлофор-них об’єктів | Згідно плану на 2016 рік та виділеним лімітам початок робіт по будівництву світлофорних об’єктів в липні поточного року. За період з 01.01.2016 по 30.09.2016 по утриманню вулично-дорожньої мережі виконано робіт на суму 4804,4тис.грн., а саме: експлуатація світлофорних об’єктів 99од; експлуатація дорожніх знаків 1273од; встановлено та замінено дорожніх знаків 1332од; встановлено «лежачих поліцейських» 79,3п.м.; встановлено направляючих пішохідних огороджень 473п.м.; замінено ламп розжарювання в светлофорах на світлодіодні модулі 0 од. |  |  | Забезпечення безпеки до-рожнього руху, недопу-щення дорожньо-транс-портних пригод |  | Проектно-кошторисна документація перебуває на корегуванні після зауважень ВДАІ |  |
| Заміна 20-ти ліфтів у житлових будинках м.Миколаєва | На сьогодні замінено 3 од. |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців будинків |  | Відсутність фінансування |  |
| Модернізація диспетчерсь-кого обладнання 59 ліфтів багатоповерхових будинків у Ленінському районі міста Миколаєві (І черга) | Виконано проектно-кошторисну документацію, отримано експертний висновок та укладено договір підряду |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців будинків |  |  |  |
| Модернізація диспетчерсь-кого обладнання 64 ліфтів багатоповерхових будинків у Корабельному районі міста Миколаєва (ІІ черга) | Ще не виконувались. Виконано проектно-кошторисну документацію, отримано експертний висновок та укладено договір підряду. |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців будинків |  |  |  |
| Технічне переоснащення інженерних вводів тепло-постачання житлових бу-динків у м.Миколаєві з встановленням приладів обліку | Виконані підготовчі монтажні роботи на 425 житлових будинках з 525 запланованих |  |  | Впорядкування обліку теплової енергії в житлових будинках |  | Роботи заплановані до виконання у між опалю-вальний період 2016-2017 р.р. |  |
| Капітальний ремонт жит-лового будинку серії 96К шляхом комплексного впровадження термосанації по вул.Лазурній, 16-Г в м.Миколаєві | У 2015 році виготовлена проектно- кошторисна документація та проведено експертизу. На сьогодні ПКД на коригуванні. Робота триває |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців будинків |  |  |  |
| Капітальний ремонт жит-лового будинку серії 96К шляхом комплексного впровадження термосанації по вул.Лазурній, 16-В в м.Миколаєві | У 2015 році роботи з термосанації виконані в повному обсязі. |  |  | Поліпшення житлових умов мешканців будинків |  |  |  |
| Капітальний ремонт мостів через річки Південний Буг та Інгул |  |  |  | - |  | Відсутність фінансування |  |
| Охорона природного навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація екологічної політики м.Миколаєва | Заходи проводилися за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища. Розробляються проекти землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів Укладено договір на інвентаризацію зелених насаджень на суму 199,7 тис.грн. Проводяться виставки та випуск голубів |  |  | Укладено 2 договори на суму 82000,00 грн. та 117448,00 грн. Проведено 1 виставку голубів та 1 випуск голубів |  | Роботи за договорами тривають |  |
| Збільшення кількості зеле-них насаджень в м.Миколаєві (висадка де-рев, кущів, відновлення зе-лених газонів на території міста ) | - |  |  | - |  | На даний час проходять переговори щодо укла-дання договорів |  |
| Проведення робіт з благо-устрою парків, скверів, зелених зон, рекреаційних зон | Згідно із затвердженими графіками відповідно до виділених лімітів проводяться роботи з санітарного очищення об’єктів благоустрою та догляд за зеленими насадженнями. |  |  | Покращання естетичного вигляду об’єктів благоустрою |  |  |  |
| Впровадження новітніх форм у сфері поводження з твердими побутовими відходами | - |  |  | - |  | Відсутність пропозицій та відповідного фінан-сування у міському бюджеті |  |
| Зменшення кількості без-притульних тварин з залученням європейського досвіду | Введено в експлуатацію пункт стерилізації та утримання тварин по вул.Комінтерна, буд. 36 та розпочато роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. За 9 місяців 2016 року з метою проведення стерилізації було відловлено 1379 безпритульних тварин. |  |  | Зменшення скарг мешкан-ців міста на агресивну поведінку безпритульних тварин |  |  |  |
| Реалізація інвестиційних проектів: |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво аквапарку «Адмірал» | Проект включено до інвестиційного паспорту міста Миколаєва та до Каталогу інвестиційних проектів міста Миколаєва. Управлінням економіки та інвестицій Миколаївської міської ради розроблено проект бізнес-плану щодо будівництва аквапарку. |  |  | Реалізація проекту «Будівництво аквапарку «Адмірал» |  | Проект знаходиться на стадії пошуку інвестора. |  |
| Відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими від-ходами шляхом впровад-ження в міському госпо-дарстві новітніх технологій організації збору, сорту-вання, переробки та захоронення відходів у м.Миколаєві | Проект включено до інвестиційного паспорту міста Миколаєва та до Каталогу інвестиційних проектів міста Миколаєва. |  |  | Реалізація проекту «Від-працювання системи еко-логічного поводження з твердими побутовими від-ходами шляхом впровад-ження в міському господ-дарстві новітніх технологій організації збору, сорту-вання, переробки та захоронення відходів у м.Миколаєві» |  | Проект знаходиться на стадії пошуку інвестора. |  |
| Виробництво електроенергії з біогазу | Восени 2014 року ТОВ "ЛНК" було завезено на завод все необхідне обладнання. У зв’язку з технічною затримкою в частині передачі виробленої електроенергії в загальну мережу, реалізацію проекту було призупинено. На сьогодні КП ММР "Миколаївкомунтранс та ТОВ "ЛНК" спільно з ПАТ "Миколаївобленерго" було винайдено шляхи вирішення проблеми. 09.10.2015 було введено в експлуатацію комплексну інженерну споруду на полігоні ТБВ для дегазації полігону і виробництва електроенергії. |  |  | Реалізація проекту «Вироб-ництво електроенергії з біогазу» дозволить заоща-дити споживання природ-ного газу, генерувати до 9,3 млн кВт електроенергії в рік і буде позитивно впливати на стан довкілля, а саме знизить викиди парникових газів в атмосферу. |  | Проект в стадії реалізації. |  |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів галу-зевої програми розвитку «Охорона здоров’я м.Миколаєва на 2013-2017 роки | Освоєно 99,35 % запланованих коштів по загальному фонду бюджету; |  |  | Збереження та зміцнення здоров’я населення міста |  |  |  |
| Перехід лікувальних закла-дів міста на альтернативні види палива | Розроблений та затверджений план по переводу лікувальних закладів на альтернативні види палива, виділенні коштів для 2 закладів галузі (ПБ №2, МЛ №4) в сумі 1619,352 тис.грн., касові видатки на 01.01.2017 становлять 1615,32278 тис. грн. |  |  | Значна економія енерго-ресурсів |  |  |  |
| Проведення в усіх ліку-вальних закладах міста заходів з енергозбереження | В кожному лікувальному закладів затверджений головним розпорядником та підписаний головним лікарем установи план заходів з енергозбереження |  |  | Економія за 12 місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року складає 9,95% |  |  |  |
| Подальше проведення реформи сфери охорони здоров’я міста Миколаєва | У вересні п.р. відкрита сімейна амбулаторія КЗ «ЦПМСД № 2» по вул. 11 Поздовжня, 45, у жовтні відкрита сімейна амбулаторія КЗ ММР «ЦПМСД № 4» по вул. Герцена, 2; в грудні місяці відкрита сімейна амбулаторія КЗ ММР «ЦПМСД № 1» по вул. Кобера, 15а |  |  | Наближення медичної до-помоги до населення міста |  |  |  |
| Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій споруд та об’єктів, що належать до закладів охорони здоров’я міста, передбачити придбання нових приміщень | На проведення капітального ремонту та реконструкції по галузі «Охорона здоров’я» було виділено 16394,951 тис. грн., касові видатки за 12 місяців 2016 року склали 16529,760 тис. грн. |  |  | Поліпшення умов надання медичної допомоги насе-ленню міста |  |  |  |
| Забезпечення видатків для зубопротезування пільгової категорії населення | Фактичні видатки за 12 місяців 2016 року складають 1199,556 тис. грн. |  |  | Проведено пільгове зубо-протезування 484 пільго-викам |  |  |  |
| Забезпечення видатків для безоплатного та пільгового відпуску лікарських засо-бів за рецептами лікарів у разі амбулаторного ліку-вання окремих груп насе-лення та за певними категоріями захворювань | Фактичні видатки за 12 місяців 2016 року на забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів становлять 6554,865 тис. грн. |  |  | Забезпечено ліками за безкоштовними рецептами 3777 осіб |  |  |  |
| Забезпечення умов без-печного материнства | З міського бюджету фінансуються 3 пологових будинки; касові видатки за 12 місяців 2016 року по загальному фонду становлять 41530,887 тис. грн. (98,1 % від плану) |  |  | Зниження кількості ускла-днень серед жінок у пологах та після полого-вому періоді |  |  |  |
| Впровадження сучасних перинатальних технологій, забезпечення закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів у новонароджених | Придбано апарат «Бриз» для пологових будинків № 2, № 3 вартістю 190,000 тис.грн., так для пологових будинків № 1, № 2, № 3 апарати ШВЛ на загальну суму 1500,000 тис. грн. |  |  | Зниження показника ма-люкової смертності та захворюваності у новона-роджений дітей |  | Закупка відбувається за благодійні кошти установ по мірі їх надходження |  |
| Залучення засобів масової інформації, громадських організацій до інформу-вання населення з питань профілактики раннього виявлення та ефективності лікування онкологічних захворювань | В лікувальних закладах міста 4 лютого 2016 року проведені дні відкритих дверей присвячені «Всесвітньому дню боротьби проти раку»; |  |  | Оглянуто лікарями – 6598 ос.; виявлено палологій – у 101 ос.; проведено УЗД – 207 ос.; проведено – 18 ендоскопічних дослід-жень; рентгенологічних досліджень – 75 ос.; |  |  |  |
| Щорічне централізоване отримання протитубер-кульозних ліків за кошти держбюджету (на замовлення області) | За 12 місяців 2016 року централізовано отримано медикаментів на загальну суму 2621,293 тис. грн. |  |  | Зменшення кількості за-хворювання на тубер-кульоз |  |  |  |
| Обстеження дітей, які підлягають туберкуліно-діагностиці | Проводиться обстеження дітей |  |  | Обстежено біля 100 % дітей |  |  |  |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2013-2017 роки |  | Для забезпечення навчально-виховного процесу та виконання заходів програми за 2016 рік надійшло 821573,3 тис. грн., з них 457915,3 тис. грн. - з місцевого бюджету та 39911,7 тис. грн. - із спеціального фонду (власні надходження) |  | Формування якісної та доступної освітньої системи |  |  |  |
| Оптимізація мережі нав-чальних закладів: - забезпечення наповню- ваності класів по ЗНЗ міста не менше 28 осіб на 1 клас; - забезпечення наповню- ваності груп загального типу в діючих ДНЗ міста не менше 20 осіб в ясельних групах та 25 осіб в дошкільних групах |  | У 2016-2017 навчальному році наповнюваність класів по загальноосвітніх школах складає 28,35 учні на 1 клас, в ясельних групах ДНЗ - 22,85 дитини на 1 групу та 27,03 дітей на 1 дошкільну групу загального розвитку |  | Охоплення дітей освітою, оптимізація видатків на утримання установ освіти |  |  |  |
| Підтримка обдарованої учнівської молоді, виплата стипендій Миколаївської міської ради та Миколаївського міського голови |  | У поточному році виплачено 16,3 тис. грн. на виплату стипендії міського голови за результатами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу конкурсу- захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук |  | Сприяння розвитку інте-лектуальних та творчих здібностей учнівської молоді |  |  |  |
| Забезпечення харчування дітей та учнів |  | Харчування дітей та учнів здійснюється відповідно до граничних норм та діючого законодавства. На 2016 рік з бюджету виділено 45688,889 тис. грн. для харчування дітей у ДНЗ, учнів 1 -4-х класів та учнів пільгової категорії |  | Поліпшення стану здо-ров’я дітей та учнів |  |  |  |
| Забезпечення організова-ним підвезенням до школи та у зворотному порядку учнів ЗОШ №№ 11, 12, 24, 14, 27, 29, 40, які прожи-вають на відстані 3 км від закладу та потребують підвезення |  | Підвезення дітей здійснюється відповідно до укладених договорів. На ці цілі в поточному році виділено 1646,2 тис. грн. |  | Збереження здоров’я ді-тей, соціальна підтримка сімей, створення сприят-ливих умов навчання |  |  |  |
| Безкоштовне перевезення учнів міським електротрас-портом |  | Учні міста безкоштовно користуються послугами електро-транспорту. В бюджеті на 2016 рік передбачено кошти в сумі 3600,0 тис. грн. |  | Соціальна підтримка сі-мей, збереження здоров’я дітей |  |  |  |
| Проведення заходів з енергозбереження |  | У поточному році на заходи з енергозбереження заплановано 34496,4 тис. грн. |  | Скорочення видатків на оплату енергоносіїв |  |  |  |
| Поступове переведення опалення закладів освіти на альтернативні види палива |  | 3 метою переведення опалення на альтернативні види палива до проекту бюджету на 2016 р. внесено потребу в коштах з будівництва котельної ЗОШ №45 |  | Забезпечення опалення приміщень альтернатив-ними видами палива |  |  |  |
| Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти |  | На поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти в поточному році виділено 85691,1 тис.грн. |  | Поліпшення санітарних умов та якості освітніх послуг |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація святкових заходів міської комплексної Програми «Культура» на 2016-2018 роки та Програми охорони культурної спад-щини міста Миколаєва на 2016-2018 роки |  |  | - Святкові новорічні та Різдвяні програми біля Головної міської ялинки; - до Дня Соборності України покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченка і В.Чорновола; - до міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту покладання квітів до пам’ятника жертвам Голокосту; - до Дня пам’яті героїв Крут покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні; - до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан мітинг з покладанням квітів до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам; - покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні; - покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку з нагоди 202-ї річниці з дня народження; - до 72-ї річниці визволення міста Миколаєва від фашистських загарбників – реквієм-пролог та урочиста церемонія покладання квітів до меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанців; - до 30-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЄС - мітинг-реквієм та панахида за жертвами Чорнобильської катастрофи біля пам’ятника «Скорботний Янгол Чорнобиля»; - покладання квітів до пам’ятного знака в’язням концтабору «Шталаг-364» у Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів; - покладання вінків та квітів до меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанців, присвячене 71-й річниці Дня Перемоги; - покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з нагоди перепоховання його праху в Україні; - загальноміські культурно-мистецькі заходи до Дня Європи; - покладання квітів до меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанців у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; - урочисте зібрання та покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченка, М.І.Чорновола, присвячені Дню Конституції України; - урочиста церемонія підняття великого Державного Прапора України біля адміністративних будинків міськвиконкому та облдержадміністрації; - покладання квітів до пам'ятника Т.Шевченку, В.Чорноволу, Героям Небесної Сотні, знака М.Аркасу, меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанців з нагоди відзначення Дня незалежності України; - урочистості, присвячені 227-й річниці м. Миколаєва «Місто відкритих світу сердець»; - покладання квітів до пам’ятника Герою Радянського Союзу В.О.Лягіну, присвячене Дню партизанської слави. На виконання Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки за 3 квартали виконано: - виготовлено науково-облікову документацію (паспорти) на 24 пам’ятки архітектури та історії і 1 щойно виявлений об’єкт культурної спадщини для занесення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України згідно із Законом Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури»; - продовжено роботу по веденню електронної бази даних на об’єкти культурної спадщини; - проведено обстеження технічного стану пам’ятки архітектури місцевого значення – «Житловий будинок. 40-50 рр. ХХ ст.» розташованої за адресою: вул. Московська, 13; щойно виявленого об’єкту культурної спадщини по вул. Соборна, 12-б (до переліку внесений за адресою проспект. Леніна, 73); візуальне обстеження щойно виявленого об’єкту культурної спадщини за адресою: просп. Центральний, 73, вул. Адмірала Макарова, 21, вул. Московська, 42, вул.Гречишникова,17, вул.Артилерійська,7, вул.Спортивна,7, вул.Спаська,44, вул.Котельна,10 та складено відповідні акти; - за рахунок коштів з бюджету міста організовано та проведено рятівні археологічні розкопки поселення доби черняхівської культури (Велика Корениха ІІІ); 12 липня 12 липня 2016 року відділом охорони культурної спадщини організовано прес-конференцію стосовно результатів археологічних рятівних досліджень пам’ятки археології місцевого значення «Поселення Велика Корениха ІІІ»; 06.09.2016 відділ долучився до організації прес-конференції стосовно попередніх висновків археологічних досліджень в 2016 році античних пам’яток Миколаївської області: Ольвія, Березанське поселення, Вікторівка І (Березанського району), Кам’янка (Очаківського району), Велика Корениха ІІІ (Заводський район м. Миколаїв); - здійснюється організаційна робота щодо реалізації двох петицій зареєстрованих на сайті міської ради, які набрали достатню кількість голосів: «Сохранить водонапорную башню в Николаеве» та «Создание парка-музея под открытым небом, городища Дикий Сад». Їх реалізація спрямована на покра-щення туристичної привабливості міста через його історико-культурну спадщину та популяризацію цих пам’яток. У липні 2016 року, на виконання підпункту 2.6, здійснювався нагляд за ходом археологічних досліджень унікальної пам’ятки археології – поселення «Дикий Сад»; - здійснено візуальний огляд та фотофіксацію 8 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини і складені відповідні акти; - Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.07.2016 № 582 здійснено демонтаж трьох об’єктів, які підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» а саме: - Залишки пам’ятника В.І.Леніну (стилобат та постамент); - Пам’ятник громадсько-політичному діячу І.А. Чигрину (1879-1919 рр.); - Обеліск бійцям Червоної Армії, які загинули при переході через о.Сиваш у 1920 р. (дошки з написами). | Забезпечення на території м.Миколаєва умов для розвитку культури та мис-тецтв, збереження куль-турної спадщини як необ-хідних умов гармонійного суспільства, розбудови демократичної правової держави |  |  |  |
| Збереження та оптимізація існуючої мережі закладів культури міста в межах бюджетного фінансування |  |  | Збережено існуючу мережу закладів культури, в 3 кварталі проведено аналіз чисельності та зроблено перерозподіл штатних одиниць в межах галузі. | 10 шкіл естетичного вихо-вання, 2 централізовані бібліотечні системи, 5 бу-динків та 4 палаци куль-тури, міський методичний центр та клубної роботи, БУ КІК ДМ «Казка», кінотеатр «Піонер», КП «Миколаївські парки», КУ Миколаївський зоопарк, Муніципальний театр-сту-дія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді. |  |  |  |
| Співпраця з громадськими об’єднаннями, творчими спілками, вищими навчаль-ними закладами мистецько-го спрямування, громадсь-кими, соціально-культурни-ми, освітніми закладами у вирішенні проблем галузі |  |  | - болгарське народне свято «Сурва»; - колективна виставка миколаївських майстрів образотворчого мистецтва до Міжнародного дня захисту прав жінок та миру; - вечір пам’яті «Человек на все времена», присвячений 85-річчю від дня народження відомого миколаївського поета і журналіста, почесного громадянина м. Миколаєва Еміля Январьова. - співпраця з Миколаївським коледжем культури і мистецтв у проведенні: *Різдвяної концертно-ігрової програми біля Головної міської ялинки; *народного гуляння з нагоди святкування Масляної для мешканців Інгульського району м. Миколаєва; - співпраця з громадською організацією Козацька громада Корабельного району: * у проведенні народного гуляння з нагоди святкування Масляної для мешканців Корабельного району м. Миколаєва; * у створенні на базі Кульбакинського будинку культури та міського палацу культури «Корабельний» любительських об’єднань - сімейних клубів козацьких традицій; - співпраця з болгарською школою ім. В. Вазова у проведенні концертної програми до Дня слов’янської писемності та культури в ММПК «Молодіжний» ; - співпраця з Миколаївською обласною універсальною науковою бібліотекою (ОУНБ) ім. О. Гмирьова в участі театральної студії «Театр +» Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій у заходах: *«Поет із душею історика» з нагоди 75-річчя від дня народження Бойченка В.П.; * Гумористичне асорті про гумор всерйоз і жартома» до Дня гумору. *співпраця з музичним клубом «Рок Хата» у проведенні на безоплатній основі протягом весняно-літнього сезону молодіжних концертних програм на відкритих концертних майданчиках міста | -140 осіб; -70 осіб; 90 осіб 200 осіб 200 осіб 2000 осіб 1000 осіб 40 осіб 150 осіб 20 учасників 30 учасників і близько 2000 глядачів |  |  |  |
| Поліпшення якісного складу спеціалістів закладів культу-ри; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури |  |  | - участь працівників клубних закладів у обласному семінарі-практикумі для звукооператорів; - проведення творчої майстерні «Форми учбово-творчої роботи в хорових колективах» для керівників вокально-хорових колективів клубних закладів на базі народного вокального ансамблю «Вітовчани»; - практичне заняття з худ керівниками клубних закладів «Розробка положення про клубне формування»; - тренінг «Підготовка прес-анонсу та прес-релізу» за участю журналіста ТРК «МАРТ» О. Гордія для працівників клубних закладів, відповідальних за подання інформповідомлень; - участь у семінарі для державних службовців «Імплементація європейських стандартів для національних меншин в Україні» (м. Одеса); - практичне заняття з художніми керівниками «Методи-ка вивчення культурних запитів населення. Застосування результатів досліджень у плануванні діяльності клубного закладу»; - засідання секції вокально – музичного напрямку закладів культури клубного типу; - участь працівників закладів культури в обласному семінарі-практикумі для звукооператорів; *участь працівників клубних закладів у майстер-класі від компанії «Lets go» з провадження організації інноваційних форм дозвілля юнацтва та молоді в рамках проведення спортивно-краєзнавчого квесту «Таємниці міста N» на День міста. Придбання: На поліпшення матеріально-технічної бази в 2016 році виділено 8671,288 тис.грн. Протягом 1-3 кварталів придбано: - в бібліотеках телевізори на суму 119,320 тис.грн., комп’ютерна техніка на суму 190,688 тис.грн., лічильник відвідувачів на суму 6,342 тис.грн.; - для ММПКіМ - звукове та світлове обладнання на суму 85,000 тис.грн; - Міському методичному центру та клубної роботи - музична апаратура на суму 33,203 тис.грн. акустичні та радіосистеми на суму 104,800 тис.грн. ; - Централізованій бухгалтерії файловий сервер на суму 6,011 тис.грн; - КП «Миколаївські парки» - атракціони, карусель, гойдалка на суму 19,842 тис.грн., вуличні тренажери на суму 30,400 тис.грн., звукове обладнання на суму 88,278 тис.грн. Святкові заходи на суму 6,240 тис.грн. банер, прапор. | 13 осіб 32 особи 8 осіб 16 осіб 9 осіб 12 осіб 15 осіб 10 осіб |  |  |  |
| Сприяння діяльності твор-чих працівників та їхніх спілок, а також підприємств, установ, організацій (закла-дів) культурно-мистецької сфери, що діють на тери-торії міста, а також розвитку народної та самодіяльної творчості |  |  | - Х Міський відкритий конкурс вокально-хорової майстерності солістів серед учнів початкових спеціалізованих навчальних закладів «Пісенна мозаїка – 2016»; - міський огляд-конкурс читців «Нас єднає Тарасове слово»; - участь дитячого фольклорного колективу «Мальви» Великокорениського БК у обласному фольклорному фестивалі-конкурсі «Різдвяні канікули»; - участь аматорської циркової студії «Батерфляй» ПК «Корабельний» у відбірковому турі Всеукраїнського талант-шоу «Україна має талант. Діти» (м.Київ); - участь зразкового ансамблю танцю «Водограй» ПК «Корабельний» у Міжнародному фестивалі-конкурсі талантів «Україна єднає світ»; - участь народних хорів «Зоряниця» ПК «Молодіжний» і «Червоняночка» Матвіївського БК у телевізійній програмі «Фольк-music» на Першому національному каналі телебачення (м.Київ); - участь хореографічного ансамблю «Бусинка» ПК «Молодіжний» у Всеукраїнському дитячо-молодіжному фестивалі-конкурсі мистецтв «Зимові візерунки»; - участь ДХШ у ХV Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «Я живу у моря» (Латвія, м. Юрмала) та ХІV Міжнародному художньому конкурсі «С кистью среди звезд – Винсент Ван Гог» (Польща, м. Рибник); - участь ДШМ №3 у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі "Країна талантів" (м.Херсон) та Відкритому Всеукраїнському Благодійному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Таланти Хортиці» (м. Запоріжжя); - святковий концерт «Всі ми – єдина родина!» з нагоди 15-річчя створення Муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді; - презентація книги Є.Г.Горбурова та К.Є.Горбурова «Миколаївський Нюрнбергг»; - Участь ансамблю народного танцю «Хоро» Тернівського будинку культури в 13 фестивалі «С Бьлгария в сьрцето» в м. Каварна, Болгарія; - участь аматорської циркової студії «Батерфляй» ММПК «Корабельний» у І міському чемпіонаті з Pole sport; - участь аматорської студії естрадного вокалу «Звезда», аматорської циркової студії «Батерфляй», школи індійського танцю «Лакшмі» ММПК «Корабельний» у фінальному етапі Всеукраїнського фестивалю ДЮП; - участь зразкового ансамблю бально-спортивного танцю «Фантазія» ММПК «Корабельний» у відкритому Міжнародному фестивалі зі спортивних танців «Bessarabia open cup» (м. Ізмаїл); - участь аматорської циркової студії «Батерфляй» ММПК «Корабельний» у конкурсі краси «Міні –Міс 2016»; - І Міський конкурс дитячого малюнка «Діти Миколаєва за мир!»; - Міський конкурс героїко-патріотичної пісні і танцю; - Міський конкурс-огляд дитячих вокальних колективів «Запали свою зірку»; - Оpen air арт-проект «Моя неосяжна Україна»; - Конкурс презентацій країн-учасниць Євросоюзу на Кубок мера; - участь народного молодіжного театру «С.Т.У.К.» Миколаївського міського палацу культури і мистецтв у ХХІ Всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена»; - участь народного молодіжного театру «С.Т.У.К.» Миколаївського міського палацу культури і мистецтв у VI Міжнародному фестивалі-семінарі дитячих та юнацьких театрів «Параллельные миры 2016»; - участь студії сучасного співу «Едельвейс» Великокорениського БК у Х Регіональному фестивалі – конкурсі вокально – хорових колективів «Золоті голоси»; - участь студії сучасного співу «Едельвейс» Великокорениського БК у Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики «Червона рута»; - участь студії сучасного співу «Едельвейс» Великокорениського БК в Обласному конкурсі «Art mix»; - участь солістки студії сучасного співу «Едельвейс» Великокорениського БК в Міському конкурсі «Абсолютний талант - 2016»; -участь театру сюжетно-образного танцю «Емпірей» Тернівського БК в регіональному конкурсі сюжетного танцю та малих форм «Чарівний чобіток»; - участь ДМШ №5 у XVI Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці»; - участь театральної студії «Театр +» Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій в: - Обласному конкурсі розмовного жанру «Барви надії»; - Міському конкурсі Шевченківської поезії «Заповіт-2016»; - Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Юні таланти України 2016» (м. Львів) . Протягом ІІІ кварталу творчі колективи Міського палацу культури «Молодіжний» взяли участь у таких конкурсах та фестивалях: студія естрадного вокалу «Талант», вокальна студія «Альтер Его»: - Міжнародний фестиваль творчості «Золотий Лелека» (с. Рибаківка); - - народна студія естрадного вокалу «Лю старс» - Х Всеукраїнський благодійний фестиваль-конкурс «Феєрія талантів Квітучої України» (м. Скадовськ); - Х Всеукраїнський дитячий конгрес «Дитячі канікули у «Світі талантів». Творчі колективи Міського палацу культури «Корабельний» взяли участь у таких конкурсах та фестивалях: - аматорська циркова студія «Баттерфляй» - Міжнародний фестиваль-конкурс «Звезды Албены» (м.Альбени, Болгарія); - зразковий ансамбль сучасного танцю «Жемчужина» - Відкритий чемпіонат України «Бегущие по волнам» (м. Одеса); - зразковий ансамбль бально-спортивного танцю «Улыбка» - Всеукраїнські змагання зі спортивних танців (м. Скадовськ); - народний вокальний ансамбль «Вітовчани» - Міжнародна театральна школа «Театрон» (м. Очаків); - аматорська циркова студія «Баттерфляй» - ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки виходять на сцену» (м. Скадовськ); - народний ансамбль циганської пісні і танцю «Бахтале» - І Всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва (м. Миколаїв); - участь народного молодіжного театру «С.Т.У.К.» Миколаївського міського палацу культури і мистецтв у І Міжнародній театральній школі «Театрон». | 600 учасників 55 учасників 10 учасників 12 учасників 10 учасників 55 учасників 30 учасників 3 учасника 5 учасників 1000 учасників 80 учасників 15 учасників 10 учасників 38 учасників 12 учасників 3 учасники 120 учасників 400 учасників 50 учасників 200 учасників 600 учасників 26 учасників 26 учасників 6 учасників 7 учасників |  |  |  |
| Робота з власниками та користувачами пам'яток й об’єктів культурної спадщи-ни з питань їх утримання та використання, здійснення своєчасного ремонту та реставрації пам'яток |  |  | - надано 7 висновків про статус об’єктів культурної спадщини, а саме: вул. Нікольська, 57, вул. Соборна, 12б, вул. Рюміна, 9, вул. Нікольська, 24, вул. Московська, 42 ; - надано висновок стосовно передачі приміщення по просп. Центральному, 81 в оренду; - надані висновки щодо можливості проведення ремонтних робіт, робіт на фасадах та реконструкції на 3-х об’єктах культурної спадщини, розташованих за адресами: вул. Спаська, 20, вул. Шевченка, 58, вул. Рюміна, 9, «Громадська бібліотека 1894р., вул..Спаська,44; - проведено організаційну роботу для укладання охоронних договорів з власниками (користувачами) об’єктів культурної спадщини : вул. Адміральська ,35, вул..Котельна,10; - користувачами пам'яток по вул. Пушкінська,11, вул. Велика Морська,47, вул. Нікольська,34 здійснювались реставраційні роботи, за ходом цих робіт відділом охорони культурної спадщини здійснювався пам’яткоохоронний нагляд. |  |  |  |  |
| Реалізація проектів з енергозбереження |  |  | З метою встановлення режиму економії споживання енерго-носіїв, своєчасного проведення розрахунків, недопущення перевитрат та заборгованості за комунальні послуги та енергоносії у 2016 році по управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради видано наказ від 16.03.2016 № 32 «Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2016 рік» Управління бюджетними коштами здійснюється лише в ме-жах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. Протягом 1-3 кварталів 2016 року по закладам культури були виконані такі енергозберігаючі заходи: - утеплення стін фасаду і покрівлі (в межах проведення капітального ремонту) ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького - 3 384,177 тис.грн.; - замінено 48 вікон на енергозберігаючі (в межах проведення капітального ремонту) в Кульбакинському БК-169,082тис.грн. - замінено 20 вікон на енергозберігаючі (в межах проведення поточного ремонту) в Дитячій музичній школі №1- 97,0 тис.грн.; - замінено 28 вікон на енергозберігаючі (в межах проведення поточного ремонту) в ЦБС для дорослих (б/ф № № 4, 19, б/п ЦБ, бібліотека для юнацтва) - 98,224тис.грн.; - замінено 1 вікно та 3 двері на енергозберігаючі в ЦБС для дітей (ЦБ, б/ф №№5,7) - 32,8 тис.грн.; - замінено газовий лічильник в Дитячий художній школі - 15,989тис.грн.; - виконано промивку та гідравлічні іспити системи опалення в ЦБ, б/ф №8 ЦБС для дітей; ЦБ,б/ф №№15,18 ЦБС для дорослих; ДМШ №3; ДХШ; Кульбакинському БК -27,497тис.грн.; - замінено лампи накалювання на енергозберігаючі в Великокорениському БК, ДМШ №2, ЦБС для дітей – 1,8тис.грн.; - замінені та утеплені труби опалення зовнішньої теплотраси, 150 п.м (в межах проведення капітального ремонту) в ММПК "Корабельний" - 226,5 тис.грн. У зв’язку з закінченням бюджетного періоду та після прове-деного аналізу використання енергоносіїв управлінням пере-розподілені лімітні асигнування в межах галузі, частина асигнувань повернена до бюджету, про що управлінням написано лист до Департаменту фінансів від 10.10.2016р. № 539/14-10. | Економія енергоресурсів |  |  |  |
| Поступове переведення закладів культури на альтернативні види палива |  |  | З метою економного використання енергоносіїв, недопущення перевитрат за комунальні послуги, по управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради видано наказ від 28.01.2016 №13а «Про затвердження енергозберігаючих заходів на 2016 рік» згідно якого затверджений план енергозберігаючих заходів по підпорядкованим установам. | економія енергоресурсів |  |  |  |
| Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій споруд та об’єктів, що нале-жать до закладів культури міста |  |  | Протягом 1-3 кварталу 2016 року: - виконано капітальний ремонт сантехнічних приміщень будівлі концертного залу ММПК "Молодіжний" на суму – 590,0 тис.грн.; - виготовлено проектно-кошторисну документацію на капі-тальний ремонт бібліотеки-філіалу №4 ЦМБ для дітей. Вартість ПКД та експертизи – 38,586 тис.грн. Розпочато виконання ремонтних робіт. - продовжуються роботи з капітального ремонту Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих; - виготовлено проектно-кошторисну документацію з капіталь-ного ремонту бібліотеки-філії №10 ЦБС для дорослих. Вартість ПКД та експертизи – 31,635тис.грн. Розпочато виконання ремонтних робіт. - виготовлено проектно-кошторисну документацію з капіталь-ного ремонту стелі та сцени глядачевої зали та заміна вікон (48 од.) будівлі Кульбакінського будинку культури. Вартість ПКД та експертизи – 43,248тис.грн. Розпочато виконання ремонтних робіт. - виготовлено проектно-кошторисну документацію з капіталь-ного ремонту системи теплопостачання в ММПК "Корабельний" на суму – 13,277тис.грн. Ремонтні роботи в стадії завершення. - виготовлено проектно-кошторисну документацію з капіталь-ного ремонту малої зали ММПК "Корабельний». Вартість ПКД та експертизи – 70,126 тис.грн. ПКД на розгляді в ДП «Укрдержбудекспертиза». - продовжуються роботи з капітального ремонту даху ММПК "Корабельний»; - виготовлено проектно-кошторисну документацію з капіталь-ного ремонту дитячої школи мистецтв №2. Вартість ПКД та експертизи – 23,690 тис.грн. Розпочато виконання ремонтних робіт. - виконано корегування проектно-кошторисної документації на закінчення робіт з реконструкції господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення в Малокоренись-кому будинку культури. Вартість робіт з корегування ПКД – 14,444тис.грн. ПКД на розгляді в ДП «Укрдержбуд-експертиза». - виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції концертної зали ММПК "Молодіжний" з облаштуванням допоміжних приміщень та котельної. Вартість ПКД та експертизи – 210,374 тис.грн. ПКД на розгляді в ДП «Укрдержбуд-експертиза». - виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції павільйону кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка". Вартість ПКД та експертизи – 183,324тис.грн. Оголошено відкриті торги. - продовжуються роботи з будівництва приміщення для жирафів з літніми вольєрами в КУ «Миколаївський зоопарк»; - продовжуються роботи з виготовлення проектно-кошто-рисної документації з капітального ремонту громадського туалету на території ПК та В "Ліски"; - виготовлено проектно-кошторисну документацію з ре став-рації пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - Дитяча музична школа №8. Вартість ПКД та експертизи – 96,236 тис.грн.; - виготовлено проектно-кошторисну документацію з рекон-струкції нежитлових приміщень по вул. Спаській, 23/1 під дитячу художню школу. Вартість ПКД та експертизи – 489,987тис.грн. ПКД на розгляді в ДП «Укрдержбудекспертиза». - продовжуються роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції нежитлового приміщення по пров. Прорізному, 21/2. (детальна інформація щодо об’єктів будівництва та реконструкції в п.4) | створення сприятливих умов для забезпечення культурного розвитку населення міста |  |  |  |
| Впровадження інноваційно-го підходу щодо популяри-зації пам’яток культури міста |  |  | Розроблено грантовий проект «QR – місто». Його мета – сприяти розвитку туристичної діяльності і курортної справи. Сума реалізації проекту – 90 тисяч гривень. З них – 45 тисяч в разі перемоги заплановано отримати за рахунок участі в обласному конкурсі, ще 45 тисяч буде виділено з міського бюджету. | збільшення туристичного потоку до міста та підви-щення туристичного іміджу Миколаєва |  |  |  |
| Молодіжна політика |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів міської програми «Молодь» на 2013-2017 роки |  | За звітний період проведено 124 заходи, які включають акції та загальноміські заходи тощо. Проводиться робота з формування та ведення реєстру багатодітних жінок міста. Впроваджуються також проекти підтримки молодіжних організацій, співпраці з громадськими організаціями тощо. |  | Створення умов всебічної підтримки молоді |  |  |  |
| Забезпечення інтелектуаль-ного розвитку молоді (на-дання стипендій кращим студентам, сприяння прове-денню молодіжних науко-во-практичних конферен-цій) |  | Призначено 60 стипендій міського голови та міської ради Надано підтримку у проведенні ділової гри «Business opportunities», Зустріч з представниками студентства західних областей України, у рамках програми ЄС в Україні «ЄС – вибір української молоді» Управлінням спільно з інститутами громадянського суспільства були реалізовані проекти такі як: «Форум представників органів студентського самоврядування та представниками інститутів громадянського суспільства», «Літня школа студентського самоврядування,«Лідерство в ХХІ сторіччі»» та «ІІІ Науково-практична конференція «Європа. Нові горизонти»Підтримка та проведення молодіжних науково-практичних конференцій, бізнес-інкубаторів Зустріч з представниками ради з питань молодіжної політики південних областей України, у рамках співпраці регіонів Підтримка та проведення молодіжних освітньо-виховних заходів та науково-практичних конференцій, Був проведений круглий стіл щодо співпраці ради з питань молодіжної політики при міському голові з Миколаївським обласним центром занятості |  | Управлінням спільно з інститутами громадянсь-кого суспільства були реалізовані проекти такі як: «Aktiv_mk», «Батарей-ка на утіль», «Генерація успішних жінок», та підтримка делегації від нашого міста у фіналі XVIII Студреспубліки бу-ло залучено 1300 пред-ставників молоді країни, інститутів громадянського суспільства та студентів ВНЗ, отримано знання з основ організації та нав-чання громадської діяль-ності активної молоді, підвищення рівня навчан-ня вже досвідчених гро-мадських активістів та представників громадсь-ких організацій, посилення активності жіночого руху в місті, обмін досвідом про кращі практики з реа-лізації молодіжної політи-ки у регіонах України. Між радою з питань моло-діжної політики та облас-ним центром зайнятості підписано угоду про спів-робітництво у сфері вдос-коналення системи профе-сійної орієнтації молоді, забезпечення комплексно-го підходу до її організації |  |  |  |
| Забезпечення сприятливих умов для руху велосипед-дистів м.Миколаєва |  | Доопрацьовується проект рішення Миколаївської міської ради про прийняття Програми розвитку велосипедного руху м. Миколаєва на 2015 – 2020 роки |  | Проект рішення знахо-диться на стадії погод-ження |  |  |  |
| Сприяння залученню сту-дентської та учнівської мо-лоді до проведення заходів із соціально-економічного розвитку м. Миколаєва |  | Для молодіжних громадських організацій міста був проведений конкурс з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства на виконання Програми Молодь на 2016 – 2018 роки. |  | Збільшення кількості залу-ченої молоді до діяльності інститутів громадянського суспільства, підвищення рівня знань молоді (не-формальна освіта), під-тримка діяльності гро-мадських організацій, під-вищення кількості молоді охоплених заходами з реа-лізації молодіжної політи-ки |  |  |  |
| Сприяння розширенню краєзнавчої роботи, спря-мованої на відродження національних традицій, формування національної свідомості |  | Організовано 10 екскурсій для школярів та студентів міста до Краєзнавчого музею. Разом з інститутами громадянського суспільства був проведений 51 захід для формування національної свідомості |  | Залучено понад 150 осіб до участі в екскурсіях, підвищення рівня знань молоді про історію рідного краю |  |  |  |
| Сприяння розвитку та зміс-товного дозвілля молоді, забезпечення їх участі у міжнародних та всеук-раїнських конкурсах, фес-тивалях |  | Проведення 26 заходів для змістовного дозвілля молоді Проведення чемпіонату України «Fresh masters» Проведення Дня Європи 2016 в Миколаєві Був проведений культурологічний захід Клуб веселих та кмітливих Проведення культурологічних заходів до Дня молоді, Дня Прапору, Дня незалежності та Дня міста. |  | Залучено понад 8560 представників молодіжних та дитячих громадських організацій. Із місцевого бюджету на фінансування проектів пе-реможців міських конкур-сів виділено 223902 грн. Підтримано проведення 22 заходи. |  |  |  |
| Підтримка діяльності моло-діжних громадських органі-зацій |  | Для молодіжних громадських організацій міста було проведено 3 конкурси з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства на виконання Програми Молодь на 2016 – 2018 роки. Було проведено 6 засідань Ради з питань молодіжної політики при міському голові, на якому розглядалися питання молоді. Був проведений круглий стіл щодо діяльності ради з питань молодіжної політики при міському голові. Проведено тренінг для представників інститутів грома-дянського суспільства з метою підвищення якості проектів та програм, що подаються на розгляд конкурсної комісії. |  | Було підтримано 76 заходів, кошти на реалізацію яких були виділені з місцевого бюджету. Залучено представників понад 60 інститутів гро-мадського суспільства (всього понад 80000 осіб) Рада з питань молодіжної політики при міському голові спільно з Миколаївським обласним центром зайнятості підписали угоду про співробітництво у сфері вдосконалення системи професійної орієнтації молоді, забезпечення комплексного підходу до її організації. |  |  |  |
| Виконання заходів Міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки |  | Продовжується робота спрямована на виконання заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, пільгових категорій . |  | Рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/11 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки. Координатором та організатором оздоров-лення та відпочинку дітей пільгових категорій м. Миколаєва визначено управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Ми-колаївської міської ради. Програмою на 2016 рік передбачено фінансування послуг з відпочинку та оздоровлення дітей пільго-вих категорій м. Миколає-ва (за рахунок коштів місцевого бюджету) – на 6 млн. 632 тис. 500 грн. З них, використано протя-гом літнього періоду кош-тів на суму - 5 млн. 605 тис. 215 грн. У результаті проведення процедури відкритих тор-гів за предметом закупівлі код 55.20.1 (55243000-5) – послуги щодо тимчасового розміщування під час від-пусток та інші послуги щодо тимчасового розмі-щування (відпочинок та оздоровлення дітей пільго-вих категорій м.Миколає-ва у літній період), від-булася економія бюджет-них коштів, що у свою чергу привело до збіль-шення кількості дітей, які отримують послуги з оздо-ровлення та відпочинку на 150 осіб. Враховуючи вищезазначе-не, у 2016 році послуги з відпочинку та оздоровлен-ня у дитячих закладах оздоровлення отримали 1729 дітей пільгових категорій м.Миколаєва. |  |  |  |
| Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей |  | Відповідно до вимог чинного законодавства створено банк дітей пільгових категорій, які мають право на отримання бюджетної путівки. |  | За станом на 12.12..2016 року отримали послуги з відпочинку та оздоровлен-ня у дитячих закладах оздоровлення та відпочин-ку - 1729 дітей м.Миколає-ва, в тому числі: - діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування - 181; - діти з малозабезпечених сімей - 75; - діти з багатодітних сімей - 508; - діти талановиті та обдаровані - 507; - діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 49; - діти-інваліди - 31; - СЖО - 16; - діти, учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній опера-ції – 176; - діти з числа вимушених переселенців – 112; - диспансерній облік – 73; - бездоглядні та безпри-тульні – 1. |  |  |  |
| Медичне забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей |  | В управлінні охорони здоров’я ММР підготовлено наказ від 09.03.2016 № 76-л «Про організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2016 року в м.Миколаєві». |  | В кожному Центрі первин-ної медико-санітарної до-помоги міста Миколаєва створено банки даних ді-тей пільгової категорії, які постійно оновлюються. Списки дітей указаної категорії затверджуються в територіальних соціаль-них службах. Для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку направлено медичний персонал, підго-товлений з питань надання невідкладної медичної до-попоги, організації медич-ного забезпечення умов проживання та харчування дітей. Діти, педагогічний та обслуговуючий персонал проходять безкоштовне медичне обстеження. Транспортування дітей до місць відпочинку і у зво-ротному напрямку забез-печено медичним супрово-дом. Всі дитячі заклади оздо-ровлення та відпочинку укомплектовані медични-ми працівниками. Територіальні лікувально-профілактичні заклади міста уклали договір з директорами дитячих зак-ладів оздоровлення та від-починку з метою надання невідкладної кваліфікова-ної допомоги дітям, які знаходяться на відпочин-ку. Стаціонарна медична допомога дітям, направле-ним до оздоровчих закла-дів, надаватиметься місь-кої дитячою лікарнею № 2, обласними дитячою та дитячою інфекційною лікарнями. |  |  |  |
| Фінансування та матеріаль-но-технічне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей |  | Розроблено технічні вимоги щодо проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. |  | Програмою на 2016 рік передбачено фінансування послуг з відпочинку та оздоровлення дітей пільго-вих категорі м.Миколаєва (за рахунок коштів місце-вого бюджету) – 6 млн. 632 тис. 500 грн., вико-ристано протягом літнього періоду використано - 5 млн. 605 тис. 215 грн. У 2016 році послуги з відпочинку та оздоровлен-ня у дитячих закладах оздоровлення отримали 1729 дітей пільгових кате-горій м.Миколаєва |  |  |  |
| Фізична культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів міської комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2013-2017 роки | За 9 місяців 2016 року проведено 7 спартакіад серед лікувальних закладів «Групи ризику» на призи миколаївських олімпійців, серед стоматологічних установ та медичних установ, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я, спартакіада працівників соціальної сфери «Укрпошта» серед поштовиків міста. |  |  | У змаганнях взяло участь 1115 учасників. |  |  |  |
|  | За 9 місяців 2016 року за рахунок коштів міського бюджету надавана фінансова підтримка ФОК інвалідів «Вікторія» на загальну суму 259,1 тис.грн. на оплату праці та комунальні послуги. |  |  | ФОК інвалідів «Вікторія» займається 165 інвалідів. |  |  |  |
|  | Призначена та виплачена стипендія 23 кращим спортсменам міста на суму 207,0 тис.грн. |  |  | Виплачено 23 стипендії кращим спортсменам міста. |  |  |  |
|  | На утримання 13 спортивних шкіл використано бюджетних коштів з міського бюджету в сумі 21185,7 тис.грн. |  |  | У спортивних школах управління займаються спортом 4379 юнаків та дівчат. |  |  |  |
|  | За 9 місяців 2016 року для забезпечення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл було придбано спортивного інвентарю та обладнання на суму 2364,2 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння розвитку мережі спортивних закладів інших форм власності, крім комунальної | Управління у справах фізичної культури і спорту ММР проводить у місті фізкультурно-оздоровчу роботу в 13 професійно-технічних закладах, 11 вищих закладах І-ІІ рівня акредитації, 9 вищих закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, 119 трудових колективах. |  |  | Покращання умов для розвитку фізичної культу-ри та спорту |  |  |  |
| Створення сприятливих умов для підготовки та участі спортсменів міста у чемпіонатах та першостях України, світу та Європи | За 9 місяців 2016 року проведено 277 спортивних заходів, у т.ч. міських змагань з різних видів спорту – 153, навчально–тренувальних зборів - 124, використано коштів у сумі 3670,2 тис.грн. |  |  | Взяло участь у спортивних заходах 10398 осіб |  |  |  |
| Поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи в учто-вих та трудових колекти-вах, проведення спарта-кіад, змагань тощо | Проведено 7 спартакіад серед лікувальних закладів «Групи ризику» на призи миколаївських олімпійців серед стоматологічних установ та медичних установ, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я, спартакіада працівників соціальної сфери «Укрпошта» серед поштовиків міста. |  |  | Взяло участь у спортивних заходах 1115 осіб. |  |  |  |
| Популяризації здорового способу життя, зміцнення здоров’я мешканців міста засобами фізичної культу-ри, організація та прове-дення спортивно – масових заходів | З метою популяризації здорового життя, зміцнення здоров’я проводить спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу з населенням міста Миколаєва. На стадіоні «Юність» Заводського району налагоджено практичну роботу щодо організації оздоровчої, спортивно-масової та навчально-тренувальної роботи з усіма категоріями населення міста Миколаєва, проводяться заняття з легкої атлетики, футболу, міні-футболу, стрільби кульової, баскетболу, загальної фізичної підготовки, проводяться ігри першості міста з футболу згідно з календарем ігор федерацій футболу міста. |  |  | Взяло участь у спортивних заходах 10398 учасники |  |  |  |
| Забезпечення підготовки спортсменів вищої кате-горії та утримання школи вищої спортивної майстер-ності м.Миколаєва | На утримання школи вищої спортивної майстерності за 9 місяців 2016 року використано бюджетних коштів з міського бюджету в сумі 3565,8 тис.грн. |  |  | У школі займається 125 спортсменів. Проведено 31 спортивний захід, у яких взяло участь 146 спортсменів |  |  |  |
| Техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | До системи оповіщення підключено ефірне радіомовлення — радіостанція "Ера-РМ" на частоті 107.8 Мгц. з установленням спеціального обладнання для автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, з перериванням трансляції програм у режимі реального часу. |  |  | Збільшено кількість охоп-лення населення систе-мою оповіщення м.Мико-лаєва |  |  |  |
|  | Управління з питань НС та ЦЗН ММР співпрацює з операторами радіомовних компаній у вирішенні питань щодо подальшого встановлення вуличних гучномовців на зупинках громадського транспорту, ринках, стадіонах, супермаркетах. |  |  | Станом на 30.12.2016 встановлено 152 вулич-них гучномовці |  |  |  |
|  | Для поліпшення інформаційного оповіщення населення міста, що перебуває в громадському транспорті, про можливу загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до системи оповіщення керівного складу органів цивільного захисту міста "ОЛЬХОН" підключені диспетчерські служби автоперевізників (авто-вокзалів, приватних та маршрутних таксі). |  |  | В разі потреби проводить-ся оповіщення 37 диспет-черів приватних таксі м. Миколаєва та керівний склад і диспетчерські слу-жби 10 підприємств місь-ких перевізників (марш-рутних таксі). |  |  |  |
| Забезпечення гарантова-ного рівня захисту насе-лення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | У січні та грудні 2016 функціонував пункт обігріву за адресою: пр. Миру, 2 А (захисна споруда ЦЗ). |  |  | За допомогою до пункту обігріву звернулося 225 осіб. |  |  |  |
|  | 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України виконуються роботи для ефективного запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації та події |  |  | Всього виїздів — 1477; ліквідація аварійних дерев — 383; зняття бурульок, наледі — 25; надано допомогу брига-дам ШМД — 23; обстежено провалів грун-ту -29; демонтаж аварійних конструкцій — 36; врятовано людей — 19. |  |  |  |
| Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виник-ненню надзвичайних ситуацій | Матеріальний резерв міста, призначений для запобігання, ліквідації НС, створений на суму 1433512,85 грн., з початку року використано на суму 1234661,18 грн. |  |  | Забезпечено проведення невідкладних відновлю-вальних робіт і заходів, спрямованих на запобі-гання та ліквідацію наслідків НС |  |  |  |
|  | 3 метою запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації прийнято 22 рішення виконкому ММР "Про виділення матеріалів з матеріального резерву м.Миколаєва" |  |  | З матеріального резерву м. Миколаєва виділено 42040 л дизельного палива, 14,930 т бензину, 1,67 т газу, 1100 од. лопат та будівельні матеріали. |  |  |  |
|  | 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України здійснюється аварійно-рятувальне обслуговування потенційно небезпечних об'єктів(ПНО), територій, рекреаційних зон |  |  | Кількість обслуговуємих: ПНО — 107, територій — 1, рекреаційних зон — 3. |  |  |  |
| Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки | МКП "Миколаївводоканал" проводиться ремонт та заміну пожежних гідрантів |  |  | Ремонт/заміна 98 од. гідрантів |  |  |  |
|  | Підрядними організаціями з метою попередження виникнення пожеж на об'єктах благоустрою проводиться очищення територій від пожежонебезпечних чинників |  |  | - знесено сухостійних де-рев - 565 од., - обрізано гілок дерев – 2184 од., - кроновано дерев - 658 од. - вивезено ТПВ - 905827 куб. м, - покошено трави - 3716823 км.м |  |  |  |
| Охорона праці |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснювати контроль за проведенням атестації робочих місць, у першу чергу із шкідливими та небезпечними умовами праці та моніторинг нада-ня пільг і компенсацій за результатами атестації робочих місць | У місті складено реєстр з 288 підприємств, установ та організацій, на яких існує 12472 робочих місць зі шкідливими умовами праці. На 11918 робочих місцях, що складає 95,6%, підтверджено право працівників на пільгову пенсію, доплати до тарифних ставок, додаткові оплачувані відпустки, скорочену тривалість робочого тижня згідно діючого законодавства. |  |  | Удосконалення системи управління охороною пра-ці, попередження травма-тизму на підприємствах, забезпечення соціального захисту працюючих. |  |  |  |
| Сприяти своєчасному проведенню на підприєм-ствах періодичних медич-них оглядів робітників і службовців | При наданні методичної допомоги та проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці спеціалістами ведеться контроль за вчасним проходженням медичних оглядів робітників і службовців на підприємствах і установах та організаціях міста. |  |  | Попередження виробни-чого травматизму, забезпе-чення соціального захисту працюючих |  |  |  |
| Сприяти своєчасному про-веденню на підприємствах навчання з питань охорони праці, у т.ч. з урахуванням можливості використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України | Здійснюється контроль при надані методичної допомоги та проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи підприємствам, установам та організаціям міста за своєчасним проведенням навчання з охорони праці, прийняття участі у формуванні списків спільно з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань м.Миколаїв на проходження безкоштовного навчання з питань охорони праці. |  |  | Забезпечення соціального захисту та покращання умов працюючих |  |  |  |
| Здійснювати контроль стану додержання законо-давства про охорону праці на підприємствах різних форм власності з усунен-ням виявлених недоліків під час проведення вив-чень, надання методичної та інформаційно - роз’яс-нювальної допомоги | Здійснюється контроль за додержанням законодавства про охорону праці на підприємствах різних форм власності щодо виконання рекомендацій наданих під час проведення методичної та інформаційно-роз'яснювальної роботи. Протягом звітного періоду інформаційно-роз’яснювальну роботу проведено на 101 підприємстві міста, надано 101 рекомендацію. |  |  | Приведення робочих місць у відповідність із вимо-гами нормативно-право-вих актів про охорону праці. Забезпечення соціального захисту працюючих |  |  |  |
| Здійснювати моніторинг та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань | Здійснюється контроль за додержанням законодавства про охорону праці працівників суб’єктів господарювання згідно з рішенням виконкому від 11.11.2016 року № 974 «Про стан виробничого травматизму на підприємствах міста та проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці». Рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 24.10.2008 № 1967 створено міський координаційний комітет з безпечної життєдіяльності населення розглядалися питання щодо стану виробничого та невиробничого травматизму у місті, проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та інші. Станом на 01.01.2017 року на підприємствах міста сталося 53 нещасних випадків, з них 3 випадки зі смертельним наслідком та 9 випадків на комунальних підприємствах. |  |  | Створення безпечних умов праці на підприємствах, попередження професійних захворювань |  |  |  |